ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области (в том числе за счет средств федерального бюджета в соответствии с установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 « [Правила](consultantplus://offline/ref=EFE9B6321C1EF4172F35C246B9FCAD7ADE40E2EF44A5E5121699DB259318BBFF787A7B33BD8CA807T7G1C) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» предельным уровнем софинансирования равным 73% от общего объема бюджетных ассигнований в рамках данной субсидии) бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – субсидии из бюджета Кемеровской области).

2. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются в 2017 году в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий (далее - муниципальная программа).

3. В целях настоящих Правил под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

4. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Кемеровской области на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту на цели, указанные в [пункте 2](#P38) настоящих Правил.

5. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются исходя из следующих критериев:

а) уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования меньше или равен 1;

б) наличие в бюджете муниципального образования Кемеровской области бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования в полном объеме, необходимом для исполнения соответствующего расходного обязательства в рамках муниципальной программы муниципального образования Кемеровской области;

в) наличие на территории муниципального образования многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

г) празднование памятных дат;

д) проведение в городах области мероприятий регионального значения.

6. Оценка эффективности использования субсидии из бюджета Кемеровской области осуществляется путем сравнения установленных соглашением между департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и уполномоченным органом муниципального образования значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области согласно [приложению N](#P434) 1 к настоящим Правилам и значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области, фактически достигнутых по итогам планового года.

7. Уполномоченный орган муниципального образования Кемеровской области представляет в департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении условий предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области.

8. Предоставление субсидий из бюджета Кемеровской области осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области между департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и уполномоченным органом муниципального образования Кемеровской области (далее – соглашение), содержащего следующие положения:

а) размер субсидии из бюджета Кемеровской области, порядок, условия и сроки ее перечисления, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области, предусмотренных [приложением N](#P434) 1 к настоящим Правилам, и обязательства муниципального образования Кемеровской области по их достижению;

в) обязательства муниципального образования Кемеровской области по согласованию с департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области муниципальных программ, софинансируемых за счет средств бюджета Кемеровской области и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования, и (или) показателей результативности муниципальных программ муниципальных образований и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии из бюджета Кемеровской области;

г) обязательства муниципального образования Кемеровской области:

обеспечить утверждение не позднее 25 мая 2017 г. муниципальной программы на 2017 год (корректировку действующей муниципальной программы);

представить не позднее 1 ноября 2017 г. в департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области на конкурс не менее двух реализованных в 2017 году проектов по благоустройству общественных территорий;

иные обязательства;

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Кемеровской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из бюджета Кемеровской области, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области;

е) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области, в том числе порядок предоставления отчетов об исполнении муниципальной программы муниципального образования Кемеровской области на 2018 - 2022 годы в течение срока реализации такой программы;

ж) последствия недостижения муниципальным образованием Кемеровской области установленных значений показателей результативности предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

и) условие о вступлении в силу соглашения;

к) рекомендации о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

9. Распределение субсидий из бюджета Кемеровской области осуществляется в соответствии с перечнем муниципальных образований - получателей субсидии из бюджета Кемеровской области – согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам, в который в обязательном порядке включается административный центр Кемеровской области и монопрофильные муниципальные образования.

10. Распределение объема средств, полученных муниципальным образованием в 2017 году в качестве субсидии из бюджета Кемеровской области, должно быть осуществлено следующим образом:

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год.

При этом для каждого муниципального образования - получателя субсидии из бюджета Кемеровской области - определяется объем средств, подлежащий направлению по видам использования, предусмотренным [абзацами вторым](#P77) и [третьим](#P78) настоящего пункта;

11. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются согласно следующим перечням работ:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень работ):

ремонт дворовых проездов,

обеспечение освещения дворовых территорий,

установка скамеек, урн.

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ):

1) ремонт автомобильных парковок,

2) озеленение территорий,

3) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков,

4) ремонт отмостки,

5) оборудование детских и (или) спортивных площадок,

6) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

иные виды работ.

12. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ по усмотрению администрации муниципального образования предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ;

2) в рамках дополнительного перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству.

Для работ, предусмотренных подпунктами «5», «6» пункта 11 раздела «б» – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т.д.;

-обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

13. Муниципальное образование, являющееся получателем субсидии из бюджета Кемеровской области, обязано:

а) Не позднее 1 апреля 2017 г. разработать и опубликовать для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год, включающей, в том числе следующую информацию:

- объем средств бюджета муниципального образования (с учетом предоставленной субсидии из бюджета Кемеровской области), направляемых на финансирование мероприятий программы, в том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. При этом проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверка достоверности и обоснованности сметной стоимости работ не могут финансироваться за счет субсидии из бюджета Кемеровской области;

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующий перечню, установленному настоящими Правилами, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории;

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующий перечню, установленному настоящими Правилами;

- форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий;

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ;

- порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

При этом указанный порядок должен предусматривать открытие муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением или организацией, уполномоченными органом местного самоуправления (далее - уполномоченное предприятие), счетов для перечисления таких средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства, необходимость перечисления средств в установленные сроки, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с [подпунктом "3"](#P105) настоящего пункта;

- порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

- условие о проведении работ по благоустройству в соответствие с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

б) Не позднее 1 апреля 2017 года разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год (далее – предложения), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, содержащих в том числе следующую информацию:

- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения. В случае принятия указанного решения, орган местного самоуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета;

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

в) Не позднее 1 апреля 2017 года разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год, предусматривающего, в том числе, формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке;

Проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц может осуществляться общественной комиссией с учетом технического состояния дворовой территории (степени разрушения дорожного покрытия, недостаточной ширины проезжей части, нарушения водоотвода территории, отсутствия парковок и иных свидетельствующих о недостаточном уровне благоустройства характеристик дворовой территории), доли финансового участия жителей в благоустройстве дворовой территории, их платежной дисциплине.

г) Не позднее 1 апреля 2017 года разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году (далее – предложения по наиболее посещаемой территории);

д) Не позднее 25 мая 2017 г. с учетом результатов общественного обсуждения утвердить муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год;

е) Не позднее 30 июня 2017 г. подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

ж) Завершить реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год до конца 2017 года.

14.Перечисление субсидий из бюджета Кемеровской области, предназначенных для софинансирования муниципальных программ на 2017 год, осуществляется в полном объеме муниципальным образованиям - получателям субсидии из бюджета Кемеровской области, имеющим уровень бюджетной обеспеченности менее 0,5, не позднее 5 рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области с уполномоченным органом муниципального образования Кемеровской области,;

15. Муниципальная программа на 2017 год формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочного плана ее реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, и включает в себя в том числе:

а) перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные определенные органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2017 году;

б) адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны в соответствии с требованиями настоящих Правил. Включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год без решения заинтересованных лиц не допускается;

в) объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии из бюджета Кемеровской области), направляемых на финансирование мероприятий программы, в том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

г) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории;

д) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, соответствующий перечню, установленному настоящими правилами;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

ж) нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ;

з) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ. При этом порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц должен предусматривать перечисление средств в сроки, установленные муниципальными нормативными правовыми актами;

и) порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2017 год, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

к) условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

16. В рамках реализации утвержденной муниципальной программы муниципального образования на 2017 год муниципальное образование обеспечивает проведение общественных обсуждений и утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, синхронизированных с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества муниципальных программ на 2018 - 2022 годы, включающих в том числе:

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном муниципальным образованием и содержащемся в муниципальной программе муниципального образования Кемеровской области на 2018 - 2022 годы, разрабатываемой муниципальным образованием в соответствии с настоящими Правилами;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом муниципального образования;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. Порядок проведения такой инвентаризации определяется муниципальным образованием в муниципальной программе программе муниципального образования на 2018 - 2022 годы, разрабатываемой муниципальным образованием в соответствии с настоящими Правилами;

д) перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов (определяемый уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения);

е) иные мероприятия по благоустройству.

17. Размер субсидии i-му муниципальному образованию (Сi) рассчитывается по формуле:

,



где:

i - показатель, учитывающий муниципальные образования, имеющие уровень расчетной бюджетной обеспеченности меньше или равный 1;

Собщ - объем бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области на текущий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на соответствующий год;

Вi - численность населения, проживающего на территории i-го муниципального образования;

Ккор - коэффициент корректировки;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на очередной финансовый год,

18. Коэффициент корректировки (Ккор) рассчитывается по формуле:

Ккор = Кмкд x Кмг,

где:

Кмкд - индекс, присваиваемый муниципальному образованию в зависимости от количества многоквартирных домов, включенных в муниципальные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные в установленном жилищным законодательством порядке;

Кмг - индекс, присваиваемый муниципальному образованию в зависимости от численности населения в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территории Кемеровской области по данным Федеральной службы государственной статистики.

19. Увеличение размера средств бюджетов муниципальных образований, направляемых на реализацию муниципальных программ на 2017 год, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из бюджета Кемеровской области.

20. В случае не исполнения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных пунктом 13 настоящих Правил, департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса принимает решение о перераспределении средств субсидии в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели и с учетом условий правил в срок до 15 июня.

21. В случае если муниципальным образованием Кемеровской области по состоянию на 31 декабря 2017 г. допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области в соответствии с соглашением в 2018 году указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в бюджет Кемеровской области в срок до 1 июня 2018 г. (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной муниципальному образованию Кемеровской области в 2017 году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области;

k - коэффициент возврата субсидии из бюджета Кемеровской области.

22. Коэффициент возврата субсидии из бюджета Кемеровской области (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области.

При расчете коэффициента возврата субсидии из бюджета Кемеровской области используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования такой субсидии.

23. Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области (Di), определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области, установленное соглашением в соответствии с [приложением N 2](#P434) к настоящим Правилам.

24. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Кемеровской области, в размере субсидии из бюджета Кемеровской области, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов бюджета Кемеровской области, осуществляющим администрирование доходов бюджета Кемеровской области от возврата остатков субсидий.

25. Перечисление субсидий из бюджета Кемеровской области осуществляется в установленном порядке департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области на счета администраторов доходов муниципальных образований, открытых в органах Федерального казначейства.

26. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии из бюджета Кемеровской области подлежит возврату в бюджет Кемеровской области уполномоченным органом муниципального образования Кемеровской области, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципального образования по возврату остатков целевых средств.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета Кемеровской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Кемеровской области в порядке, установленном [бюджетным законодательством](http://ivo.garant.ru/#/document/12112604/entry/932) Российской Федерации.

27. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, а также в случае несоблюдения муниципальным образованием своих обязательств подлежит взысканию в доход бюджета Кемеровской области в соответствии с [бюджетным законодательством](http://ivo.garant.ru/#/document/12112604/entry/932) Российской Федерации.

28. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Кемеровской области условий предоставления субсидий осуществляется департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и межведомственной комиссией Кемеровской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной в соответствии с постановлением Губернатора Кемеровской области от 01 марта 2017г № 12-пг утвержденной.

29. В случае выявления в результате проведения проверок фактов предоставления муниципальным образованием Кемеровской области недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в бюджет Кемеровской области уполномоченным органом местного самоуправления в полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности использования субсидии.

Приложение N 1

к Правилам предоставления

и распределения субсидий

из бюджета Кемеровской области бюджетам

муниципальных образований

на поддержку

муниципальных программ

формирования современной

городской среды

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ**

**НА ПОДДЕРЖКУ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование обязательства | Срок исполнения | Плановое значение  показателя результативности | |
| 1 | Разработка и опубликование муниципальным образованием для общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 | не позднее 1 апреля 2017 г. | Опубликование программы в установленный срок | 1 |
| 2 | Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год | не позднее 1 апреля 2017 года | Опубликование порядка в установленный срок | 1 |
| 3 | Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год, предусматривающего, в том числе, формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | не позднее 1 апреля 2017 г. | Опубликование порядка в установленный срок | 1 |
| 4 | Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году. | не позднее 1 апреля 2017 г. | Опубликование порядка в установленный срок | 1 |
| 5 | Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год с учетом результатов общественного обсуждения. | не позднее 25 мая 2017 г. | Утверждение программы в установленный срок | 1 |
| 6 | Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта. | не позднее 1 июля 2017 г. | 100% утверждённых в установленный срок дизайн-проектов | 1 |
| 7 | Завершение реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год | не позднее 31 декабря 2017 | 100% объектов, предусмотренных муниципальной программой благоустроены | 1 |

Приложение N 2

к Правилам предоставления

и распределения субсидий

из бюджета Кемеровской области бюджетам

муниципальных образований

на поддержку муниципальных программ

формирования современной

городской среды

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2017 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие «Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской среды»** | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **893 048,2** | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **241 123,0** | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | **651 925,2**  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| **1.** | **Благоустройство дворовых территорий** | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **595 365,5** | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **160 748,7** | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | **434 616,8**  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.1 | Город Кемерово | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 194 666,7  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.2 | Новокузнецкий городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 333,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 97 333,3  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.3 | Междуреченский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 333,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 38 933,3  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.4 | Таштагольский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 365,5 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 548,7 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 25 816,8  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.5 | Анжеро-Судженский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 040,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 13 626,7  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.6 | Тайгинский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 4 866,7  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.7 | Юргинский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 040,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 13 626,7  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| .1.8 | Калтанский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 7 300,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.9 | Прокопьевский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 7 300,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.10 | Мысковский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 4 866,7  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.11 | Березовский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 4 866,7  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.12 | Полысаевский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 4 866,7  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.13 | Осинниковский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 4 866,7  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.14 | Киселевский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 4 866,7  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.15 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 4 866,7  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.16 | Яшкинский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 946,7  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2 | **Благоустройство иных объектов инфраструктуры городской среды** | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **297 682,7** | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **80 374,3** | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | **217 308,4**  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.1 | Город Кемерово | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 333,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 97 333,3  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.2 | Новокузнецкий городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 48 666,7  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.3 | Междуреченский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 19 466,7  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.4 | Таштагольский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 682,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 774,3 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 12 908,4  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.5 | Анжеро-Судженский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 333,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 520,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 6 813,3  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.6 | Тайгинский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 333,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 2 433,3  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.7 | Юргинский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 333,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 520,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 6 813,3  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.8 | Калтанский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 3 650,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.9 | Прокопьевский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 3 650,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.10 | Мысковский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 333,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 2 433,3  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.11 | Березовский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 333,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 2 433,3  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.12 | Полысаевский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 333,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 2 433,3  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.13 | Осинниковский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 333,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 2 433,3  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.14 | Киселевский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 333,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 2 433,3  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.15 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 333,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 2 433,3  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2.16 | Яшкинский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 333,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  федеральный бюджет  местный бюджет  средства юридических и физических лиц | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 973,3  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |