- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2024 № 1029

г. Полысаево

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2025 - 2027 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Полысаевского городского округа», с целью реализации мероприятий по дорожной деятельности, благоустройству и жизнеобеспечению, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2025 - 2027 годы.

2. Признать утратившим силу с 01.03.2024 постановление администрации Полысаевского городского округа от 02.10.2023 № 1161 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2024 - 2026 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа», но не ранее 01.01.2025 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству А.В.Франка.

Врио главы Полысаевского

городского округа                                                                           Е.Г. Березина

Крюк

54491

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 20.09.2024 № 1029

Муниципальная программа Полысаевского городского округа

«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение»

на 2025 - 2027 годы

Паспорт

муниципальной программы Полысаевского городского округа

«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение»

на 2025 - 2027 годы

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» |
| --- | --- |
| Директор муниципальной программы | Начальник управления по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа; Управление образования Полысаевского городского округа |
| Наименования подпрограмм муниципальной программы/ программных мероприятий | 1. Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети». 2. Подпрограмма «Благоустройство». 3. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства». 4. Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону». |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Полысаевского городского округа; организация уличного освещения, озеленения и благоустройства территорий общего пользования Полысаевского городского округа; организация выполнения мероприятий по обеспечению жителей муниципального образования жилищно-коммунальными услугами; ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, разработка технической документации. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | В 2025 - 2027 годах общий объем финансирования муниципальной программы составит 1 069 051,4тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2025 год – 358 024,8 тыс. рублей; 2026 год – 355 513,3 тыс. рублей; 2027 год – 355 513,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Полысаевского городского округа –332 343,7тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2025 год – 124 307,9 тыс. рублей; 2026 год – 104 017,9 тыс. рублей; 2027 год – 104 017,9 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 736 707,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2025 год – 233 716,9 тыс. рублей; 2026 год – 251 495,4 тыс. рублей; 2027 год – 251 495,4 тыс. рублей |
| Справочно: объем налоговых расходов в рамках реализации муниципальной программы всего, в том числе по годам реализации | Всего за 2025-2027 годы – 4 728,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2025г. - 1 576,3 тыс.рублей; 2026г. - 1 576,3 тыс.рублей; 2027г. - 1 576,3 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустроенности и озеленения города; обеспечение бесперебойного освещения улиц; удовлетворение полного спроса населения в тепловой энергии, в холодной воде надлежащего качества, в услугах по водоотведению. |

1. Характеристика текущего состояния в Полысаевском городском округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации. В этой связи создание благоприятной для проживания и жизнедеятельности среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления.

В настоящее время муниципалитетом обеспечивается текущее содержание следующих объектов:

- автомобильные дороги с твердым покрытием – 265,055 тыс. кв. м;

- автомобильные дороги с покрытием переходного типа – 717,42 тыс. кв. м;

- мостовые сооружения – 2 ед.;

- остановочные павильоны – 63 шт.;

- парки – 2 ед.;

- скверы - 4 ед.;

- светильники наружного освещения -1257 шт.;

- протяженность обслуживания линий уличного освещения – 34,61 км;

- фонтаны - 2 ед.;

- кладбища - 2 ед.;

- канализационные сети – 37,9 км.;

- дорожные знаки – 1514 шт.;

- светофорные объекты – 10 ед.

Общая протяженность улично-дорожной сети Полысаевского городского округа составляет 187,6 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 70,8 км.

Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства является важнейшим условием обеспечения сохранности дорог, повышения безопасности движения на дорогах городского округа.

Возрастающие темпы деловой активности и растущий уровень жизни населения городского округа привели к резкому росту количества автотранспорта. Между тем, состояние городских автомобильных дорог не в полной мере отвечают ГОСТам и требованиям иных нормативных актов, что является причиной снижения уровня безопасности дорожного движения. Кроме того, увеличение количества транспорта на дорогах неизбежно приводит к преждевременному износу дорожного покрытия городских дорог. В результате этого сокращаются межремонтные сроки и увеличиваются объемы ремонтных работ.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач. Для обеспечения безопасности, соблюдения требований государственных стандартов необходимо выполнять работы по содержанию, восстановлению и ремонту удерживающих ограждений, ремонту и замене светофорных объектов, дорожных знаков, по нанесению и восстановлению дорожной разметки, очистке проезжей части дорог, площадей, тротуаров, лестничных сходов, павильонов ожидания, ливневой канализации, ограждений и других элементов обустройства дорог от снега и мусора.

В секторе индивидуальной застройки для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для обеспечения комфортного проживания без коммунальных удобств выполняются работы по грейдированию дорог, отсыпке проезжей части дорог.

Наружное освещение города является важным фактором обеспечения безопасности дорожного движения и неотъемлемой частью для создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности горожан. Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения составляет 34,61 км. В 2022 году была проведена модернизация существующих линий уличного освещения, заменены светильники, установлены  светодиодные  лампы.

Существующая система озеленения улично-дорожной сети города представлена придорожными зелеными насаждениями и озелененными территориями рекреационного назначения - городскими скверами, парками, основной функцией которых является создание и поддержание благоприятных условий проживания населения. В Полысаевском городском округе обустроено 6 общественных территорий, в том числе 2 парка, 4 сквера.

Содержание объектов озеленения города предусматривает уборку снега, мусора, смета с пешеходных дорожек и тротуаров в скверах и парках города, окос травы газонов, придорожных пространств. Кроме того, текущее содержание объектов «зеленого хозяйства» предусматривает обслуживание цветников, садово-парковой мебели (диваны, урны), объемных цветочных форм. Для придания эстетичного вида городским улицам необходимо ежегодно проводить работы по формированию крон деревьев и кустарников.

На территориях кладбищ необходимо обеспечивать подходы к захоронениям как в летний, так и в зимний периоды.

Кроме того, в городе необходимо содержать прочие объекты благоустройства: фонтаны, лестничные сходы и др.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить комфортные условия проживания граждан, улучшить санитарное содержание и экологическое состояние территории Полысаевского городского округа.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранению окружающей среды.

2. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм, программных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, программного мероприятия | Краткое описание подпрограммы, программного мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок расчета целевого индикатора (формула) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 1. | Задача: обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инфраструктуры улично - дорожной сети | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводятся мероприятия по содержанию улично - дорожной сети. | Фактическая протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения, на которых проводятся мероприятия по содержанию улично-дорожной сети. |  |
| 2 | Цель: Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 2 | Задача: организация уличного освещения, озеленения и благоустройства территорий общего пользования Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |
| 2.1. | Уличное освещение | Текущее содержание объектов освещения автомобильных дорог, пешеходных зон, парков и скверов Полысаевского городского округа | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | Фактическая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения |  |
| 2.2. | Озеленение | Формирование и поддержание объектов озеленения | Площадь зеленых насаждений, находившихся на обслуживании | Фактическая площадь зеленых насаждений, находившихся на обслуживании |  |
| 2.3. | Прочее благоустройство | Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства, парков и скверов | Количество объектов благоустройства, в отношении которых выполнен текущий или капитальный ремонт | Абсолютное количество объектов благоустройства, в отношении которых выполнен текущий или капитальный ремонт |  |
| 2.4. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Организация деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | Доля выполненных заявок по отлову безнадзорных животных | Количество выполненных заявок по отлову безнадзорных животных / Общее количество поданных заявок по отлову безнадзорных животных * 100 |  |
| 2.5. | Выполнение плана природоохранных мероприятий | Выполнение мероприятий по сбору и транспортировке ТКО, содержанию и очистке площадок ТКО и прилегающих территорий от несанкционированных накоплений | Доля освоения бюджетных средств на выполнение плана природоохранных мероприятий | Объем фактически затраченных бюджетных средств на выполнение плана природоохранных мероприятий на отчетную дату/Плановый объем бюджетных средств на выполнение плана природоохранных мероприятий x 100 |  |
| 2.6. | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива | Выполнение работ по капитальному (текущему) ремонту или благоустройству объектов городского хозяйства | Выполнение мероприятий по проекту | Фактическое выполнение мероприятий по проекту |  |
| 3. | Цель: Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 3. | Задача: организация выполнения мероприятий по обеспечению жителей муниципального образования жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка жилищно - коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| 3.1. | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов). | Предоставление субсидий на компенсацию (возмещение) недополученных доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа населению, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) | Количество получателей субсидий | Фактическое количество предприятий (организаций), получивших субсидию |  |
| 3.2 | Улучшение состояния жилого фонда | Осуществление сноса и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | Количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | Фактическое количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и снесены |  |
| 4. | Цель: Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 4. | Задача: ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, разработка и актуализация схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения | Выполнение капитального ремонта объектов систем ремонт теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с целью снижения аварийности, разработка схемы теплоснабжения | Разработка схемы теплоснабжения |  | Фактическая разработка схемы теплоснабжения |

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, программного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027год | Итого |  |
|  | Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» | Всего | 358 024,8 | 355 513,3 | 355 513,3 | 1 069 051,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 124 307,9 | 104 017,9 | 104 017,9 | 332 343,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 233 716,9 | 251 495,4 | 251 495,4 | 736 707,7 |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание объектов улично- дорожной сети» | Всего | 67 205,8 | 57 205,8 | 57 205,8 | 181 617,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 67 205,8 | 57 205,8 | 57 205,8 | 181 617,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения | Всего | 67 205,8 | 57 205,8 | 57 205,8 | 181 617,4 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 67 205,8 | 57 205,8 | 57 205,8 | 181 617,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма Благоустройство | Всего | 55 172,1 | 44 882,1 | 44 882,1 | 144 936,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 54 172,1 | 43 882,1 | 43 882,1 | 144 936,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |  |
| 2.1. | Уличное освещение | Всего | 8 520,0 | 8 520,0 | 8 520,0 | 25 560,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 8 520,0 | 8 520,0 | 8 520,0 | 25 560,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Озеленение | Всего | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 6 150,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 6 150,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Прочее благоустройство | Всего | 36 211,0 | 28 721,0 | 28 721,0 | 93 653,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 36 211,0 | 28 721,0 | 28 721,0 | 93 653,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |  |
| 2.5. | Выполнение плана природоохранных мероприятий | Всего | 4 591,1 | 4 591,1 | 4 591,1 | 13 773,3 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 4 591,1 | 4 591,1 | 4 591,1 | 13 773,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» | Всего | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 234 646,9 | 252 425,4 | 252 425,4 | 739 497,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 1 930,0 | 1 930,0 | 1 930,0 | 5 790,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 232 716,9 | 250 495,4 | 250 495,4 | 733 707,7 |  |
| 3.1. | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Всего | 232 716,9 | 250 495,4 | 250 495,4 | 733 707,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 232 716,9 | 250 495,4 | 250 495,4 | 733 707,7 |  |
| 3.2. | Улучшение состояния жилого фонда | Всего | 1 930,0 | 1 930,0 | 1 930,0 | 5 790,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 1 930,0 | 1 930,0 | 1 930,0 | 5 790,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» | Всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения | Всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

4. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, программного мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого индикатора в 2024 году | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводятся мероприятия по содержанию улично-дорожной сети. | км | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уличное освещение | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | км | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 |
| 2.2. | Озеленение | Площадь зеленых насаждений, находившихся на обслуживании | га | 17,980 | 17,980 | 17,980 | 17,980 |
| 2.3. | Прочее благоустройство | Количество объектов благоустройства, в отношении которых выполнен текущий или капитальный ремонт | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Доля выполненных заявок по отлову безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Выполнение плана природоохранных мероприятий | Доля освоения бюджетных средств на выполнение плана природоохранных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6. | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» | Выполнение мероприятий по проекту |  | да | да | да | да- |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Количество получателей субсидий | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.2 | Улучшение состояния жилого фонда | Количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и снесены | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения | Разработка схемы теплоснабжения | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |