- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2024 № 1032

г. Полысаево

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2025 - 2027 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Полысаевского городского округа», с целью реализации мероприятий по строительству объектов жилищной, социальной и коммунальной инфраструктуры, ремонту пешеходных дорожек, строительству автодорог и приведению автодорог города в нормативное транспортно - эксплуатационное состояние, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2025 - 2027 годы.

2. Признать утратившим силу с 01.03.2025 постановление администрации Полысаевского городского округа от 02.10.2023 № 1160 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2024 - 2027годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа», но не ранее 01.01.2025.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству А.В.Франка.

Врио главы Полысаевского

городского округа                                                                           Е.Г. Березина

Крюк

54491

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 20.09.2024 № 1032

Муниципальная программа

Полысаевского городского округа

«Капитальное (жилищное и прочее)

строительство, ремонт автодорог»

на 2025 - 2027 годы

Паспорт муниципальной программы

Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2025 - 2027 годы

(далее – муниципальная  программа)

| Наименование муниципальной программы | «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» |
| --- | --- |
| Директор муниципальной программы | Начальник управления по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа; Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа |
| Наименования подпрограмм муниципальной программы/ программных мероприятий | 1. Подпрограмма «Жилищное строительство». 2. Подпрограмма «Капитальное строительство». 3. Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек». 4. Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта автодорог». |
| Цели муниципальной программы | Повышение доступности и качества жилья для населения Полысаевского городского округа, в том числе с учетом исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; создание условий для развития коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; приведение в нормативное состояние существующей дорожной сети Полысаевского городского округа и формирование сети автомобильных дорог местного значения, соответствующей потребностям населения и города; обеспечение реализации полномочий органами местного самоуправления и отраслевыми (функциональными) органами администрации Полысаевского городского округа по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных, переданных государственных полномочий. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством; развитие жилищного фонда социального использования; осуществление сноса и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства; обеспечение земельных участков объектами транспортной, социальной инфраструктуры, в целях развития жилищного строительства, в том числе экономического класса; повышение уровня обеспеченности населения жильём; обеспечение жилой застройки коммунальной инфраструктурой; увеличение протяженности построенных автомобильных дорог города; повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности населения за счет формирования единой сети автомобильных дорог местного значения; обеспечение жителей города сетью пешеходных дорожек. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | В 2025 - 2027 годах общий объем финансирования муниципальной программы составит 269 902,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2025 год – 117 641,4 тыс. рублей; 2026 год – 109 764,0 тыс. рублей; 2027 год – 42 497,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Полысаевского городского округа –69 718,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2025 год – 30 913,3 тыс. рублей; 2026 год – 23 035,9 тыс. рублей; 2027 год – 15 769,2 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 29 159,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2025 год – 9 719,9 тыс. рублей; 2026 год – 9 719,9 тыс. рублей; 2027 год – 9 719,9 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета –171 024,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2025 год – 77 008,2 тыс. рублей; 2026 год – 77 008,2 тыс. рублей; 2027 год – 17 008,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Повышение эффективности освоения незастроенных территорий; улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан; увеличение уровня обеспеченности населения жильем; обеспечение коммунальной инфраструктурой участков под строительство; приведение в нормативное состояние существующей дорожной сети; повышение уровня безопасности дорожного движения |

1. Характеристика текущего состояния в Полысаевском городском округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает задачи местного значения, подлежащие решению, в том числе за счет средств бюджета городского округа, включая  обеспечение жилыми помещениями нуждающихся малоимущих граждан, проживающих в городском округе, а также вопросы по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства.

По состоянию на 01.08.2024 на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий зарегистрировано 210 семей следующих категорий:

семьи инвалидов - 42;

многодетные семьи - 25;

семьи участников боевых действий - 8;

прочие категории нуждающихся – 135.

Кроме этого, нуждающимися в получении жилья числятся дети – сироты – 143 человека.

В 2025 - 2027годах на территории Полысаевского городского округа  расселению и сносу подлежит 43 многоквартирных дома, общей площадью 7,4 тыс. кв. метров, где проживают  347 человек.

В аварийном жилом фонде проживают в основном социально незащищенные категории граждан, не имеющие возможности самостоятельно приобрести жилье, удовлетворяющее санитарным и техническим требованиям.

Реализация мероприятий муниципальной программы в части жилищного строительства предусматривает оказание адресной поддержки отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством; уменьшение социальной напряженности в обществе.

Одной их основных проблем в сфере жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой.

С целью организации жилищного строительства мероприятиями муниципальной программы предусматривается разработка проектно - сметной документации по проектированию сетей коммуникации к объектам капитального строительства, планируемым к сдаче в эксплуатацию в 2025 - 2027 годах.

Кроме того, за счет реализации мероприятий муниципальной программы предполагается обеспечить технической документацией строительство внутриквартальных проездов к вводимым объектам капитального строительства.

С целью приведения удовлетворения потребностей населения и города в автомобильной сети и сети пешеходных дорожек, а также приведения в нормативное состояние существующей дорожной сети, муниципальной программой предусмотрено выполнение мероприятий по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, находящихся в неудовлетворительном состоянии, разработке проектно - сметной документации для строительства автомобильных дорог.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на указанные цели.

Своевременное финансирование и осознанный выбор приоритетности строительства объектов необходимы для сбалансированного (поэтапного) создания системы социальной инфраструктуры, обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения Полысаевского городского округа.

2. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм, программных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, программного мероприятия | Краткое описание подпрограммы, программного мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок расчета целевого индикатора (формула) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: повышение доступности и качества жилья для населения Полысаевского городского округа, в том числе с учетом исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. |  |  |  |
| 1. | Задачи: обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством; развитие жилищного фонда социального использования; осуществление сноса и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства; обеспечение земельных участков объектами транспортной, социальной инфраструктуры в целях развития жилищного строительства, в том числе экономического класса; повышение уровня обеспеченности населения жильём. |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Жилищное строительство» |  |  |  |
| 1.1. | Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры (проектирование) | Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции котельных и сетей теплоснабжения на территории Полысаевского городского округа | Количество разработанных проектов для реализации мероприятий строительства и реконструкции сетей коммуникаций в целях обеспечения жилищного строительства | Абсолютное количество разработанных проектов для реализации мероприятий строительства и реконструкции сетей коммуникаций в целях обеспечения жилищного строительства |
| 1.2. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Мероприятие направлено на исполнение законодательства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом | Доля отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», улучшивших жилищные условия | Численность отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом, улучшивших жилищные условия / Общая численность отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом, нуждающихся в улучшении жилищных условий * 100 |
| 1.3. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Мероприятие направлено на исполнение законодательства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Доля отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», улучшивших жилищные условия | Численность отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом, улучшивших жилищные условия / Общая численность отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом, нуждающихся в улучшении жилищных условий * 100 |
| 1.4. | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области-Кузбасса | Мероприятие направлено на исполнение законодательства по обеспечению жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области-Кузбасса | Доля социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области-Кузбасса, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном периоде | Численность социальных категорий граждан, установленных Федеральным законом, обеспеченных жилыми помещениями/ Общая численность социальных категорий граждан, установленных Федеральным законом, нуждающихся в улучшении жилищных условий * 100 |
| 1.5. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Мероприятие направлено на исполнение законодательства по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном периоде | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жилыми помещениями / Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий * 100 |
| 2. | Цель: приведение в нормативное состояние существующей дорожной сети Полысаевского городского округа и формирование сети автомобильных дорог местного значения, соответствующей потребностям населения и города. |  |  |  |
| 2. | Задачи: увеличение протяженности построенных, отремонтированных автомобильных дорог города; повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности населения за счет формирования единой сети автомобильных дорог местного значения; обеспечение жителей города сетью пешеходных дорожек. |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» |  |  |  |
| 2.1. | Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт | Мероприятие направлено на разработку проектно-сметной документации для обеспечения доступности и безопасности дорожного движения за счет осуществления текущего и капитального ремонта дорог, тротуаров, пешеходных дорожек | Количество разработанных проектов (ПСД) для обеспечения доступности и безопасности дорожного движения за счет осуществления текущего и капитального ремонта дорог, тротуаров, пешеходных дорожек | Фактическое количество разработанных проектов (ПСД) для обеспечения доступности и безопасности дорожного движения за счет осуществления текущего и капитального ремонта дорог, тротуаров, пешеходных дорожек |
| 2.2. | Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог по показателям ровности и наличия дефектов | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики | Фактическая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики |
|  |  |  | Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения | Фактическое количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям / Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3. | Цель: обеспечение реализации полномочий органами местного самоуправления и отраслевыми (функциональными) органами администрации Полысаевского городского округа по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных, переданных государственных полномочий |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта автодорог» |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского городского округа | Обеспечено содержание деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского городского округа | - | - |

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, программного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025год | 2026 год | 2027 год | Итого |  |
|  | Муниципальная программа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» | Всего | 117 641,4 | 109 764,0 | 42 497,3 | 269 902,7 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 30 913,3 | 23 035,9 | 15 769,2 | 69 718,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 719,9 | 9 719,9 | 9 719,9 | 29 159,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 77 008,2 | 77 008,2 | 17 008,2 | 171 024,6 |  |
| 1. | Подпрограмма «Жилищное строительство» | Всего | 34 605,5 | 26 728,1 | 26 728,1 | 88 061,7 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 7 877,4 | 0,0 | 0,0 | 7877,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 719,9 | 9 719,9 | 9 719,9 | 29 159,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 17 008,2 | 17 008,2 | 17 008,2 | 51 024,6 |  |
| 1.1. | Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры (проектирование) | Всего | 7 877,4 | 0,0 | 0,0 | 7 877,4 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства; Комитет по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 7 877,4 | 0,0 | 0,0 | 7 877,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» | Всего | 1 677,6 | 1 677,6 | 1 677,6 | 5 032,8 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства; Комитет по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 677,6 | 1 677,6 | 1 677,6 | 5 032,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Всего | 1 677,6 | 1 677,6 | 1 677,6 | 5032,8 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства; Комитет по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 677,6 | 1 677,6 | 1 677,6 | 5 032,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области-Кузбасса | Всего | 1 096,2 | 1 096,2 | 1 096,2 | 3 288,6 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Комитет по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 096,2 | 1 096,2 | 1 096,2 | 3 288,6 |  |
| 1.5. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | Всего | 22 276,7 | 22 276,7 | 22 276,7 | 66 830,1 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства; Комитет по управлению муниципальным имуществом |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6 364,7 | 6 364,7 | 6 364,7 | 19 094,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 15 912,0 | 15 912,0 | 15 912,0 | 47 736,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» | Всего | 68 266,7 | 68 266,7 | 1 000,0 | 137 533,4 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 8 266,7 | 8 266,7 | 1 000,0 | 17 533,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |
| 2.1. | Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт | Всего | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 000,0 | 4 200,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 000,0 | 4200 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | Всего | 66 666,7 | 66 666,7 | 0,0 | 133 333,4 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 6 666,7 | 6 666,7 | 0,0 | 13 333,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 120 000,0 |  |
| 2.2.1 | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги проезд Октябрьский, г.Полысаево | Всего | 66 666,7 | 0,0 | 0,0 | 66 666,7 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 6 666,7 | 0,0 | 0,0 | 6 666,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 |  |
| 2.2.2 | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Молодогвардейцев, г.Полысаево | Всего | 0,0 | 66 666,7 | 0,0 | 66 666,7 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,0 | 6 666,7 | 0,0 | 6 666,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 | 60 000,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере строительства и ремонта автодорог» | Всего | 14 769,2 | 14 769,2 | 14 769,2 | 44 307,6 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 14 769,2 | 14 769,2 | 14 769,2 | 44 307,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского городского округа | Всего | 14 769,2 | 14 769,2 | 14 769,2 | 44 307,6 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 14 769,2 | 14 769,2 | 14 769,2 | 44 307,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

4. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, программного мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого индикатора в 2024 году | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Жилищное строительство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры (проектирование) | Количество разработанных проектов для реализации мероприятий строительства и реконструкции сетей коммуникаций в целях обеспечения жилищного строительства | Единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Доля отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», улучшивших жилищные условия | Процентов | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 1.3. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Доля отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», улучшивших жилищные условия | Процентов | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 1.4. | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области-Кузбасса | Доля социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области-Кузбасса, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном периоде | Процентов | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.5. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном периоде | Процентов | 8,4 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Подпрограмма «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных дорожек» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт | Количество разработанных проектов (ПСД) для обеспечения доступности и безопасности дорожного движения за счет осуществления текущего и капитального ремонта дорог, тротуаров, пешеходных дорожек | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.2. | Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики | км | 2,251 | 2,845 | 3,300 | 0 |
|  |  | Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 3,28 | 1,76 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Повышение эффективности в сфере капитального строительства и ремонта автодорог» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа | Обеспечено содержание деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)органов администрации Полысаевского городского округа | - | - | - | - | - |