# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2024 № 133

г. Полысаево

О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в 2024 году

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов                                  от воздействия паводковых вод, во исполнение закона Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» администрация Полысаевского городского округа                             п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии Полысаевского городского округа по пропуску ледохода и паводковых вод в 2024 году.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных последствий пропуска ледохода и паводковых вод в 2024 году.

3. Объявить с 01.03.2024 года месячник по очистке Полысаевского городского округа от снега и отведению талых вод.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского округа от 16.02.2023 № 154 «О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в 2023 году».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству А.В. Франка.

Врио главы Полысаевского

городского округа                                                                              Е.Г. Березина

Молчанова

45385

Д

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 08.02.2024 № 133

Состав

комиссии Полысаевского городского округа

по пропуску ледохода и паводковых вод в 2024 году

| А.В. Франк А.В. Захаров М.В. Ляхов Члены комиссии: Л.Г. Капичникова М.А. Мельников С.В. Чайко О.В. Крутиков М.А. Васильева А.В. Карачевцев О.В. Кудрявцева И.С. Гутник Л.А. Шерстобитова | - заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству, председатель комиссии; - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа, заместитель председателя комиссии; - и.о. начальника управления по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа, заместитель председателя комиссии. - заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам; - начальник административного отдела администрации Полысаевского городского округа; - директор ООО «Ленинск - Кузнецкие коммунальные системы» (по согласованию); - заместитель директора филиала «Энергосеть г. Белово» ООО «КЭнК» (по согласованию); - начальник отдела по ГО, ЧС и мобилизационной работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары» (по согласованию); - директор муниципального казенного предприятия Полысаевского городского округа «Благоустройство»; - начальник отдела культуры Полысаевского городского округа; - начальник управления образования Полысаевского городского округа; - начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа. |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 08.02.2024 № 133

План мероприятий

по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод

в 2024 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа сотрудников аппарата администрации, руководителей объектов ЖКХ для оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком | ежедневно на период паводка | Организационный отдел администрации Полысаевского городского округа |
| 2. | Обеспечить областную межведомственную комиссию по контролю за пропуском ледохода и паводковых вод в 2024 году ежедневной двухразовой (в 08:00 и в 20:00) информацией о ледоходе и уровнях воды на реке Иня, в случае ухудшения обстановки – ежечасной. | ежедневно на период паводка | МБУ «ЕДДС ПГО» УГОЧС ПГО |
| 3. | Провести месячник по очистке города от снега и отведению талых вод | с 01.03. по 01.04. 2024 | УКС и ЖКХ ПГО УГОЧС ПГО |
| 4. | Создать противопаводковые комиссии; сформировать оперативные аварийно - спасательные группы; разработать и предоставить в УГОЧС мероприятия по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод; организовать подготовку предприятий и организаций к устойчивой работе в период пропуска весенних вод; обеспечить безопасность населения, сохранность жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и материальных ценностей; провести подготовительные работы по предупреждению затопления объектов жизнеобеспечения, предприятий теплоэнергетики и дорожно-мостового хозяйства при экстремальных горизонтах воды; создать финансовые и материальные ресурсы, необходимые для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями | до 11.03.2024 | Руководители организаций и предприятий (по согласованию) |
| 5. | После вскрытия реки Иня предоставлять информацию об уровне реки в МБУ «ЕДДС ПГО» (4-22-05); провести необходимые работы по укреплению и ремонту гидротехнических сооружений, проверить состояние гидротехнических сооружений, акты проверок предоставить в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | ежедневно до 20.03.2024 | Руководители угольных предприятий (по согласованию) |
| 6. | Организовать работу по очистке от снега городских дорог, тротуаров, кюветов, канав, ливневой канализации, выполнить водоотведение от жилых домов жилых кварталов, крыш и отмостков многоквартирных домов; для предотвращения перегрузки городской канализации принять меры по недопущению сброса талых вод; | март-апрель 2024 | ООО «Ленинск-Кузнецкие коммунальные системы» (по согласованию), УКС и ЖКХ ПГО, МКП ПГО «Благоустройство», управляющие компании ЖКХ (по согласованию) |
| 7. | Обеспечить очистку территорий муниципальных учреждений, школ, детских, дошкольных учреждений от снега; произвести очистку отмостков зданий, тротуаров, колодцев инженерной системы на подведомственных территориях | до 06.04.2024 | Руководители организаций и учреждений социальной сферы |
| 8. | Провести очистку русла реки Иня на особо опасных участках, очистить дренажные системы. Обеспечить постоянный контроль за уровнем реки Иня, пропуском ледохода и паводковых вод | май-июнь 2024 | Угольные предприятия (по согласованию), УГОЧС ПГО, УКС и ЖКХ ПГО |
| 9. | Провести в течение летнего периода работу по вырубке древесно-кустарниковой растительности, уборке строительно-бытового мусора из русла реки Иня и по берегам водных объектов | до 01.10.2024 | Угольные предприятия (по согласованию), УГОЧС ПГО, УКС и ЖКХ ПГО |
| 10. | Организовать и провести среди населения, обучащихся образовательных учреждений разъяснительную работу о поведении при ледоходе и прохождении паводковых вод | март-май 2024 | УГОЧС ПГО, Управление образования |
| 11. | Принять меры по предупреждению загрязнения реки Иня, водоёмов, талых вод средствами и продуктами хозяйственной деятельности, нефтепродуктами | постоянно | УГОЧС ПГО, объекты экономики (по согласованию) |
| 12. | Усилить лабораторный контроль за качеством питьевой воды | до 01.04.2024 | УКС и ЖКХ ПГО |
| 13. | Обеспечить устойчивую, надёжную связь с гидрологическими постами | в течение всего периода паводка | УГОЧС ПГО |
| 14. | Перевести силы и средства городского звена ТПРСЧС Полысаевского городского округа, привлекаемые на предупреждение и ликвидацию последствий прохождения весенего половодья в режим функционирования «Повышенная готовность» | с 01.04.2024 на период паводка | УГОЧС ПГО |