# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019 № 897

г. Полысаево

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 31.10.2018 № 1430 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27.08.2018 № 499 «О праздновании 300-летия образования Кузбасса», Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2018 № 482-р «О подготовке к празднованию в 2021 году 300-летия образования Кузбасса» и в связи с празднованием в 2021 году 300-летия со дня образования Кузбасса, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Изложить план мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе, утвержденный постановлением администрации Полысаевского городского округа от 31.10.2018 № 1430 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе» в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Размесить настоящее постановление на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                             В.П. Зыков

Мартыненко

42709

В

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от  28.05.2019 № 897

«УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 31.10.2018 № 1430

План мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса

в Полысаевском городском округе

РАЗДЕЛ 1. Строительство, реконструкция и ремонт объектов Полысаевского городского округа

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Требуемый объём финансирования, млн. рублей | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Облас-тной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  |  |  | потребность | предус-мотрено в бюджете |  |  |  |
| 1.1. | Городская среда |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | 2019-2020 | 19,4123 | 15,9278 | 1,5428 | 1,9417 | 1,9417 |  | Управление по вопросам жизнеобеспечения ПГО | Финансирование на 2020 год определено в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 |
|  |  | 2019 | 11,3273 | 9,8888 | 0,3058 | 1,1327 | 1,1327 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 8,085 | 6,039 | 1,237 | 0,809 | 0,809 |  |  |  |
| 1.1.2. | Благоустройство детской площадки в городском парке им. И.И. Горовца в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования | 2019 | 1,4765 |  | 1,250 | 0,0544 | 0,0544 | 0,172 |  |  |
| 1.1.3. | Реконструкция городского парка им. И.И. Горовца | 2020 | 68,0 | 68,0 |  |  |  |  |  | Подача заявки на Всероссийский конкурс проектов в сфере создания городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 1.2. | Образование |
| 1.2.1. | Реконструкция МБОУ «Школа №17» с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений | 2019-2021 | 396,8 |  | 346,8 | 50,0 | 45,31 |  | Управление капитального строительства ПГО Управление образования ПГО | 2019 год – разработка рабочей документации проекта. После подготовки рабочей документации подача заявки на предоставление субсидии из областного бюджета |
|  |  | 2019 | 6,0 |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 229,0 |  | 203,4 | 25,6 | 23,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 161,8 |  | 143,4 | 18,4 | 16,310 |  |  |  |
| 1.2.2. | Проектирование и строительство детского сада на 140 мест | 2019-2021 | 150,0 | 91,0 | 35,0 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | Управление капитального строительства ПГО Управление образования ПГО | 2019 год – разработка проекта. После разработки проекта, подача заявки на включение в государственную программу |
|  |  | 2019 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 70,0 | 50,0 | 16,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 70,0 | 41,0 | 19,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 1.3. | Культура |
| 1.3.1. | Приобретение мобильной концертной сцены для города | 2020 | 7,14 |  |  |  |  | 7,14 | Отдел культуры ПГО |  |
| 1.4. | Физкультура и спорт |
| 1.4.1. | Капитальный ремонт несущей стены городского бассейна, замена технологического оборудования, ремонт чаши бассейна | 2019-2020 | 6,586 |  |  | 6,586 | 6,586 |  | Управление молодежной политики, спорта и туризма ПГО |  |
|  |  | 2019 | 4,586 |  |  | 4,586 | 4,586 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| 1.4.2. | Установка многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ «Школа № 14» в рамках программы «Дни Москвы в Кузбассе» | 2019 | 2,157 | 1,25 | 0,907 |  |  |  | МБОУ «Школа № 14» |  |
| 1.4.3. | Организация двух пунктов проката спортивного инвентаря | 2019 | 0,480 |  | 0,432 | 0,048 | 0,048 |  | Управление молодежной политики, спорта и туризма ПГО |  |
| 1.4.4. | Подготовка асфальтового основания для укладки резинового покрытия и установка детских игровых площадок: двор домов № 1а и 3а по ул. Бакинская; двор домов № 15 и 17 по ул. Техническая; сквер Памяти; пос. Красногорский | 2019 | 2,356 |  |  | 2,356 | 2,356 |  | Управление по вопросам жизнеобеспечения ПГО |  |
| 1.4.5. | Обустройство лыжероллерной трассы (текущий ремонт системы водоотлива, строительство линии освещения, монтаж систем видеонаблюдения, оповещения, ограждения) | 2019 -2021 | 43,2 |  |  | 12,2 | 10,664 | 31,0 | Управление молодежной политики, спорта и туризма ПГО |  |
|  |  | 2019 | 8,064 |  |  | 8,064 | 8,064 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 18,636 |  |  | 4,136 | 2,6 | 14,5 |  |  |
|  |  | 2021 | 16,5 |  |  |  |  | 16,5 |  |  |
| 1.5. | Жилищно-коммунальный комплекс |
| 1.5.1 | Проектирование и реконструкция городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 12 тыс. куб. м | 2019-2021 | 400,0 | 210,0 | 105,0 | 35,0 | 10,0 | 50,0 | Управление капитального строительства | 2019 год – разработка проекта После разработки проекта, подача заявки на включение в государственную программу |
|  |  | 2019 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 150,0 | 90,0 | 45,0 | 15,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 200,0 | 120,0 | 60,0 | 20,0 | 5,0 |  |  |  |
| 1.5.2 | Проектирование, изготовление и монтаж водогрейной котельной установки на базе 3-х котлов КВм-0,2 ТШПм, мощностью 6 тыс. кВт (район ул. Попова) | 2019-2021 | 45,0 |  | 31,5 | 13,5 | 0 |  |  | После разработки проекта, подача заявки на предоставление субсидии областного бюджета |
|  |  | 2019 | 5,0 |  |  | 5,0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 5,0 |  |  | 5,0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 35,0 |  | 31,5 | 3,5 | 0 |  |  |  |
| 1.6. | Дорожный комплекс |
| 1.6.1 | Строительство улично-дорожной сети в квартале № 13 | 2019-2020 | 60,060 |  | 53,495 | 6,565 | 6,565 |  | Управление капитального строительства | Подача заявки на предоставление субсидии областного бюджета |
|  |  | 2019 | 0,06 |  |  | 0,06 | 0,06 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 60,0 |  | 53,495 | 6,505 | 6,505 |  |  |  |
| 1.6.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города: | 2019-2020 | 43,30116 |  | 20,0 | 23,30116 | 23,30116 |  |  |  |
| 1.6.2.1. | ул. Волжская, ул. Иркутская, ул. Ягодная, ул. Покрышкина, ул. Русская, ул. Свердлова | 2019 | 21,95116 |  | 20,0 | 1,95116 | 1,95116 |  |  |  |
| 1.6.2.2. | ул. Бажова (830 м) | 2019 | 7,15 |  |  | 7,15 | 7,15 |  |  |  |
| 1.6.2.3. | ул. Артиллерийская (2240м) | 2020 | 14,2 |  |  | 14,2 | 14,2 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2019-2021 | 1245,969 | 386,178 | 595,927 | 165,552 | 120,8263 | 98,31203 |  |  |
|  |  | 2019 | 130,608 | 11,1388 | 22,8948 | 36,402 | 31,4023 | 60,17203 |  |  |
|  |  | 2020 | 632,061 | 214,039 | 319,132 | 77,250 | 58,114 | 21,64 |  |  |
|  |  | 2021 | 483,3 | 161,0 | 253,9 | 51,9 | 31,31 | 16,5 |  |  |

РАЗДЕЛ 2. Проведение работ

по капитальному (текущему) ремонту фасадов зданий предприятий и организаций

и благоустройство прилегающих к ним территорий

| № п/п | Наименование предприятия Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Планируемый объём работ | Срок проведения работ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Крупные и средние предприятия |
| 2.1.1. | АО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» г. Полысаево, ул. Макаренко, 2 Добыча угля | Ремонт фасадов административных зданий; озеленение прилегающей территории | 2019 | Внебюджетные средства |
| 2.1.2. | ООО «Шахта Сибирская» пос. Красногорский Полысаевского городского округа, пер. Давыдова, 4 Добыча угля | Капитальный ремонт административно-бытового корпуса | 2019 | Внебюджетные средства |
| 2.1.3. | Полысаевский филиал АО «Автодор» г. Полысаево, пр. Межквартальный, 6 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | Ремонт кровли; ремонт фасада здания; замена окон; капитальный ремонт крыльца; покраска ограждения; ремонт фасада гаража; ремонт асфальтового покрытия | 2019-2020 | Внебюджетные средства |
| 2.1.4. | ПАО «Ростелеком» г. Полысаево, ул. Космонавтов, 63 Деятельность в области связи на базе проводных технологий | Очистка сайдинга от рекламной продукции и надписей; восстановление таксофона; демонтаж неэксплуатируемых элементов | 2019 | Внебюджетные средства |
| 2.1.5. | ООО «Полысаевское строительное управление» г. Полысаево, ул. Космонавтов, 44 Строительство жилых и нежилых зданий | Ремонт фасада гаражей | 2019 | Внебюджетные средства |
| 2.1.6. | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г. Полысаево» г. Полысаево, ул. Бакинская, 22 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | Косметический ремонт фасада здания | 2019 | Внебюджетные средства |
| 2.2. Малые, микропредприятия, индивидуальные предприниматели |
| 2.2.1. | ООО «Центр мониторинга» г. Полысаево, ул. Космонавтов, 21 Землеустройство | Ремонт кровли; внутридворовая планировка; очистка прилегающей территории от кустарников, озеленение | 2019 | Внебюджетные средства |
| 2.2.2. | Нотариус В.В. Луференко г. Полысаево, ул. Космонавтов, 67 Услуги нотариуса | Ремонт крыльца офиса, очистка сайдинга от рекламной продукции | 2019 | Внебюджетные средства |
| 2.2.3. | ООО «Центральный склад Стройторг» г. Полысаево, ул. Автодорожная, 1 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | Ремонт фасада здания магазина «Мир красок» по ул. Автодорожная, 1, благоустройство прилегающей территории | 2020 | Внебюджетные средства |
| 2.2.4. | ООО «Центральный склад Стройторг» г. Полысаево, ул. Автодорожная, 1 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | Ремонт фасада здания магазина «Ремстрой» по ул. Космонавтов, 71 | 2020 | Внебюджетные средства |
| 2.2.5. | Стоматология «Адамант» (ООО «Адамант») г. Полысаево, ул. Космонавтов, 88 Стоматологическая практика | Ремонт фасада здания, замена входной двери | 2020 | Внебюджетные средства |
| 2.2.6. | Магазин смешанных товаров «Елена» (ИП Николаева Е.С.) г. Полысаево, ул. Космонавтов, 60 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Возведение фундамента для ограждения; установка ограждения и покраска; возведение и обшивка сайдингом новой углярки; выравнивание асфальтового покрытия | 2020 | Внебюджетные средства |
| 2.2.7. | Магазин «Волжский» (ИП Литовченко Н.В.) г. Полысаево, ул. Волжская, 15/1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Замена вывески и рекламного щита, озеленение прилегающей территории, ремонт парковки | 2019 | Внебюджетные средства |
| 2.2.8. | Аптека (ООО «Сибирское Агентство продаж») г. Полысаево, ул. Космонавтов, 77А Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | Обшивка фасада сайдингом; размещение новой вывески; ремонт ограждения; ремонт крыши; укладка асфальта; озеленение прилегающей территории | 2021 | Внебюджетные средства |
| 2.2.9. | Культурно-оздоровительный центр «ДЕН» (ООО «Сибирское агентство продаж») г. Полысаево, ул. Космонавтов, 88Б Деятельность физкультурно- оздоровительная; деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | Обшивка фасада сайдингом; размещение новой вывески; ремонт крыши | 2021 | Внебюджетные средства |

2.3. Бюджетные учреждения

| № п/п | Наименование учреждения Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Планируемый объём работ | Срок проведения работ | Источники и объемы финансирования работ, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 2.3.1. | Управление социальной защиты населения Полысавского городского округа г. Полысаево, ул. Крупской, 100А Предоставление мер социальной поддержки | Восстановление асфальтового покрытия парковки перед зданием управления социальной защиты населения, площадью 20 кв.м, покраска скамеек, разбивка клумб | 2019 | 0,024 | 0,024 |  |  |
| 2.3.2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Родина» г. Полысаево, ул. Покрышкина, 7А Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов | Капитальный ремонт кровли и крыльца, текущий ремонт фасада | 2019 | 5,4764 |  | 5,4764 |  |
| 2.3.3. | МБДОУ «Детский сад № 52» г. Полысаево, ул. Космонавтов, 75А Образование дошкольное | Замена оконных блоков | 2019 | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 2.3.4. | МБОУ «Школа № 35» г. Полысаево, ул. Космонавтов, 17 Образование основное общее | Ремонт фасада здания начальной школы | 2019 | 3,605 |  | 3,605 |  |
| 2.3.5. | МБОУ «Школа № 14» г. Полысаево, ул. Читинская, 47 Образование основное общее | Усиление кровли и ремонт полов | 2019 | 7,156 |  | 7,156 |  |
| 2.3.6. | МБОУ «Школа № 32» пос. Красногорский Полысаевского городского округа, ул. Карбышева, 1 Образование основное общее | Ремонт крыши и фасада, замена оконных блоков | 2019 | 48,0 |  |  | 48,0 |
| 2.3.7. | МБУ «Полысаевский Пресс-центр» г. Полысаево, ул. Космонавтов, 88 Издание газет, деятельность в области телевизионного вещания | Ремонт цоколя, фасада здания, крыльца, замена входной двери | 2020 | 0,285 |  |  | 0,285 |
|  | ИТОГО |  | 2019-2021 | 66,5464 | 0,024 | 18,2374 | 48,285 |
|  |  |  | 2019 | 66,2614 | 0,024 | 18,2374 | 48,0 |
|  |  |  | 2020 | 0,285 |  |  | 0,285 |

РАЗДЕЛ 3. Работа с неэксплуатируемыми (недостроенными, бесхозяйными)

объектами в Полысаевском городском округе

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Характеристика объекта | Информация об объекте | Состояние объекта | Планируемые мероприятия (снос, перепродажа и т.д.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Демонтаж объектов |
| 3.1.1. | «Колесо обозрения» в городском парке им. И.И. Горовца | Кемеровская обл., г. Полысаево, пересечение улиц Волжская и Космонавтов | - | Муниципальное имущество | Превышение срока эксплуатации, технически неисправное состояние | Демонтаж неэксплуатируемого аттракциона | Ликвидация планируется в 1 полугодии 2019 года |
| 3.2. Восстановление объектов |
| 3.2.1. | Комплекс нежилых зданий (бывший завод КПДС) | Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Крупской, д. 5 | Комплекс нежилых зданий, площадь -15 255,2 кв. м. | Федеральная собственность, ФГУП «ФТ - Центр» | Удовлетворительное | Перепродажа | Частично не используется, продажа планируется в 3 квартале 2019 года |
| 3.2.2. | Здание бывшего детского сада | Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Крупской, д. 64а | Нежилое трехэтажное здание, площадь – 678,2 кв.м | Частная собственность, собственник Е.А. Чербу (физическое лицо) | Удовлетворительное | Работа с собственником по вопросу перепродажи (сдачи в аренду) здания и приведения его в надлежащий вид | Не используется |
| 3.2.3. | Здание бывшего предприятия ОАО «Ленинск-Кузнецкий хладокомбинат» | Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Крупской, д. №№ 87, 87а, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5 | Комплекс нежилых зданий, площадь - 26958,2 кв.м. | Частная общедолевая собственность: Е.В. Борисюк, Д.В. Артамонов, А.Б. Баженова | Удовлетворительное | Работа с собственником по вопросу перепродажи (сдачи в аренду) зданий и приведения их в надлежащий вид | Частично не используется |
| 3.2.4. | Здание бывшей автостанции «ПИТ-СТОП» | Кемеровская обл., г. Полысаево, Межквартальный проезд,5 | Нежилое двухэтажное здание, площадь - 673 кв. м | Частная собственность, собственник А.Н. Шалимов (физическое лицо) | Удовлетворительное | Собственник ищет покупателей или арендаторов | Не используется |
| 3.2.5. | Здание бывшего магазина «Александра» | Кемеровская обл., г. Полысаево, в 20 м на запад от угла жилого дома 3 1 по ул. Республиканская | Нежилое двухэтажное здание, площадь - 407,7 кв. м | Частная собственность, собственник О.Г. Кузнецова (физическое лицо) | Удовлетворительное | Собственник планирует проведение реконструкции для возобновления эксплуатации магазина | Не используется |
| 3.2.6. | Незавершенный строительством многоквартирный дом | Кемеровская обл., г. Полысаево, в 14 м на юго-запад от угла жилого дома по ул. Крупской, 130 | Объект незавершенный строительством, площадь – 888 кв. м | Частная собственность, собственник К.А. Лобач (физическое лицо) | Удовлетворительное | Собственник планирует завершение строительства дома | Не используется |

РАЗДЕЛ 4. Организационные мероприятия, посвященные празднованию 300-летия Кузбасса

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Объём финансирования, млн. рублей | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий «300 добрых дел для родного края» (оказание социальной поддержки гражданам города): | В течение 2021 года |  |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Полысаево |
| 4.1.1. | Привлечение волонтеров к уборке снега у одиноко проживающих маломобильных граждан и семей, имеющих детей инвалидов (60 чел.) | Декабрь 2020, Январь, Февраль 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Изготовление скворечников в отделении дневного пребывания и развешивание в черте города (15 шт.) | Март 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Выращивание рассады цветов (30 кустов) | Апрель 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Высадка цветов на клумбах города | Май 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Вручение развивающих игр воспитанникам дома ребенка «Родничок» ко Дню защиты детей (50 детей) | Июнь 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Квест «Книга жизни Кузбасса» для граждан старшего поколения, детей – инвалидов с привлечением волонтеров (45 чел.) | Июль 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Посещение музея шахтерской славы Кольчугинского рудника для граждан старшего поколения, детей – инвалидов (35 чел.) | Август 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | Посадка дубков в черте города (5 шт.) | Сентябрь 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. | Поздравление детей-инвалидов с Новым годом (40 чел.) | Декабрь 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Большой городской праздник «Живи в веках родной Кузбасс!» | Июнь 2021 | 0,3 |  |  |  | 0,3 | Отдел культуры Полысаевского городского округа (далее – Отдел культуры ПГО) Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа (далее – УМПСиТ ПГО) |
| 4.3. | Городской конкурс снежных фигур «Город горняков». | Декабрь 2019 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Отдел культуры ПГО |
| 4.4. | Городская историческая квест-игра «Кузбасс. Живи в едином ритме!» | Май-Июнь 2020 | 0,04 |  |  | 0,03 | 0,01 | Отдел культуры ПГО Местный исполнительный комитет Полысаевского местного отделения Партии «Единая Россия» |
| 4.5. | Открытый городской фотоконкурс «Кузбасс в лицах». | Январь-Февраль 2021 | 0,03 |  |  | 0,02 | 0,01 | Отдел культуры ПГО Полысаевское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов |
| 4.6. | Проведение городского праздника «День семьи, любви и верности | Июль 2019 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Отдел культуры ПГО Орган ЗАГС г. Полысаево |
| 4.7. | «Сквер выдающихся людей Кузбасса» (посадка 300 деревьев, как символов выдающихся людей области) | 2019 |  |  |  |  |  | Организационный отдел администрации Полысаевского городского округа |
| 4.8. | Спортивный фестиваль среди педагогов города «Мы за здоровый Кузбасс» | 2019 |  |  |  |  |  | Городская Профсоюзная организация |
| 4.9. | Городской слёт ветеранов педагогического труда « Мы помним, знаем, гордимся!», посвященный 300-летию Кузбасса | 2020 |  |  |  |  |  | Городская Профсоюзная организация |
| 4.10. | Цикл спектаклей добровольческой интерактивной студии «Компас» «Путешествие в историю Кузбасса.300 лет – одна семья» для горожан разных возрастов | 2019-2021 | 0,09 |  |  | 0,09 |  | УМПСиТ ПГО |
|  |  | 2019 | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |
| 4.11. | Торжественное открытие лыжероллерной трассы «Родному городу – спортивные рекорды» | 2021 | 0,71 |  |  | 0,71 |  | УМПСиТ ПГО |
| 4.12. | Велопробег «По маршруту добрых дел» с символикой 300-летия Кузбасса | Сентябрь 2019 Сентябрь 2020 | 0,06 |  |  | 0,06 |  | УМПСиТ ПГО |
|  |  | 2019 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 4.13. | Аллея спортсменов, прославляющих Кузбасс (10 именных стендов самых выдающихся спортсменов ПГО у детско-юношеской спортивной школы) | 2021 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | УМПСиТ ПГО |
| 4.14. | Физкультурное мероприятие «Команда 34» или физкультурное мероприятие «Кузбасс 34» (проведение физкультурных мероприятия, посвященных муниципальным образованиям Кемеровской области) | 2019-2021 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | УМПСиТ ПГО |
|  |  | 2019 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 4.15. | Проведение флешмоба «Три века от человека к человеку» | 2021 |  |  |  |  |  | Отдел культуры ПГО |
| 4.16. | Проведение регионального флешмоба «300 точек Кузбасса на карте мира» | 2021 |  |  |  |  |  | Организационный отдел администрации Полысаевского городского округа |
| 4.17. | Фестиваль национальных культур «Единая семья – Кузбасс!» | 2019 |  |  |  |  |  | МБОУ ДО «Дом детского творчества» |
| 4.18. | Фестиваль - выставка декоративно-прикладного творчества «Кузбасс жемчужина России», «Природа родного Кузбасса», «Мы родом из Кузбасса» | 2019-2021 |  |  |  |  |  | МБОУ ДО «Дом детского творчества» |
| 4.19. | Поэтический конкурс авторских произведений «300 строк о Кузбассе» | 1этап –2019 2 этап –2020 3 этап –2021 |  |  |  |  |  | МБОУ ДО «Дом детского творчества» |
| 4.20. | Фестиваль для дошкольников «В гостях у традиции» | 2021 |  |  |  |  |  | МБОУ ДО «Дом детского творчества» |
| 4.21. | Велокарнавал «Дружный Кузбасс» | 2021 |  |  |  |  |  | МБОУ ДО «Дом детского творчества» |
| 4.22. | Научно практическая конференция исследовательских работ «Земля Кузнецкая» (два этапа) | 2019-2021 |  |  |  |  |  | МБОУ ДО «Дом детского творчества» |
| 4.23. | Обзорные экскурсии «История малой Родины в документах» | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Архивный отдел администрации Полысаевского городского округа |
| 4.24. | Презентации документальных материалов «Архивные документы – главные хранители истории становления Кузбасса» | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Архивный отдел администрации Полысаевского городского округа |
| 4.25. | Выставки документальных материалов «Трудовые достижения родному Кузбассу» | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Архивный отдел администрации Полысаевского городского округа |
| 4.26. | Выставки наградных материалов организаций –источников комплектования архивного отдела «Наградами славен Кузбасс» | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Архивный отдел администрации Полысаевского городского округа |
| 4.27. | Арт-проект «Раскрасим город в радуги цвета!» (рисунки на бетонных ограждениях города) | 2020-2021 |  |  |  |  |  | Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа УМПСиТ ПГО Отдел культуры ПГО Управление образования Полысаевского городского округа МКП «Спецавтохозяйство» |
|  | ИТОГО | 2019-2021 | 1,455 |  |  | 1,135 | 0,32 |  |
|  |  | 2019 | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,115 |  |  | 0,105 | 0,01 |  |
|  |  | 2021 | 1,19 |  |  | 0,88 | 0,31 |  |

РАЗДЕЛ 5. Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования

300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Объём финансирования, млн. рублей | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| 5.1. | Ведение рубрики «Кузбасс. Точка отсчета» или «Место действия – Кузбасс» | 2019 – 2021 |  |  |  |  |  | МБУ «Полысаевский пресс-центр» |
| 5.2. | Рубрика «300 имен Кузбасса» | 2019 – 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | «Фотокросс» среди школьников города | 2019 – 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Создание документального фильма с рабочим названием «300 славных лет» | 2019 – 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Подготовка и издание юбилейного альбома (книги), приуроченного к 30-летнему юбилею города и 300-летию образования Кузбасса | 2019 | 2,0 |  |  |  | 2,0 | Пресс-секретарь главы ПГО |
| 5.6. | Создание и ведение информационного раздела на официальном сайте администрации города «300-летию Кузбасса посвящается…» | 2018-2021 |  |  |  |  |  | Пресс-секретарь главы ПГО |
| 5.7. | Создание виртуальных фотоальбомов на страницах официальных аккаунтов администрации города в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Instagram», «Twitter», «Facebook» | 2018-2021 |  |  |  |  |  | Пресс-секретарь главы ПГО |
|  | ИТОГО |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |

РАЗДЕЛ 6. Общий объем финансирования по плану мероприятий по подготовке и проведению

празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса в Полысаевском городском округе

| Год | Объём финансирования, млн. рублей |
| --- | --- |
|  | ВСЕГО | в том числе |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
|  |  |  |  | потребность | предусмотрено в бюджете |  |
| 2019-2021 | 1315,9704 | 386,1780 | 595,9510 | 184,9244 | 140,1987 | 148,9170 |
| 2019 | 199,0194 | 11,1388 | 22,9188 | 54,7894 | 49,7897 | 110,1720 |
| 2020 | 632,4610 | 214,0390 | 319,1320 | 77,3550 | 58,2190 | 21,9350 |
| 2021 | 484,4900 | 161,0000 | 253,9000 | 52,7800 | 32,1900 | 16,8100 |