**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС**

**ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.11.2020 № 1602

 г. Полысаево

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 18.07.2019 № 1205 «Об утверждении муниципальной адресной программы Полысаевского городского округа «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2019-2025 годы». |

В связи с приведением документов в соответствие с действующим жилищным законодательством, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 18.07.2019 № 1205 «Об утверждении муниципальной адресной программы Полысаевского городского округа «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2019-2025 годы» (далее – программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строки «Объемы и источники финансирования программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации», «ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2019-2025 годы, составляет 324 137 636,01  руб. В том числе по годам ее реализации: I этап: 2019 – 2020 гг. - 24 321 873,5 руб., II этап: 2020 – 2021 гг. – 29 563 625,2 руб., III этап: 2021 – 2022 гг. – 44 246 140,8 руб.,IV этап: 2022 – 2023 гг. – 52 690 597,51 руб.,V этап: 2023 – 2024 гг. – 104 437 884,0 руб.,VI этап: 2024 – 2025 гг. – 68 877 515,0 руб.в том числе по источникам финансирования: из средств местного бюджета – 0,0 руб., в том числе по годам реализации:I этап: 2019 – 2020 гг. – 0,0 руб., II этап: 2020 – 2021 гг. – 0,0 руб., III этап: 2021 – 2022 гг. – 0,0 руб.,IV этап: 2022 – 2023 гг. – 0,0 руб.,V этап: 2023 – 2024 гг. – 0,0 руб.,VI этап: 2024 – 2025 гг. – 0,0 руб.иные, не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 306 375 538,08 руб., в том числе по годам реализации:I этап: 2019 – 2020 гг. - 23 421 964,18 руб., II этап: 2020 – 2021 гг. – 24 833 445,16 руб., III этап: 2021 – 2022 гг. – 38 894 312,13 руб.,IV этап: 2022 – 2023 гг. – 51 109 879,58 руб.,V этап: 2023 – 2024 гг. – 101 304 747,48 руб.,VI этап: 2024 – 2025 гг. – 66 811 189,55 руб.средства областного бюджета – 17 762 097,93 руб., в том числе по годам реализации:I этап: 2019 – 2020 гг. - 899 909,32 руб., II этап: 2020 – 2021 гг. – 4 730 180,04 руб., III этап: 2021 – 2022 гг. – 5 351 828,67 руб.,IV этап: 2022 – 2023 гг. – 1 580 717,93 руб.,V этап: 2023 – 2024 гг. – 3 133 136,52 руб.,VI этап: 2024 – 2025 гг. – 2 066 325,45 руб. средства физических лиц – 0,0 руб., в том числе по годам реализации:I этап: 2019 – 2020 гг. - 0,0 руб., II этап: 2020 – 2021 гг. – 0,0 руб., III этап: 2021 – 2022 гг. – 0,0 руб.,IV этап: 2022 – 2023 гг. – 0,0 руб.,V этап: 2023 – 2024 гг. – 0,0 руб.,VI этап: 2024 – 2025 гг. – 0,0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Всего намечено переселить в 2019-2025 годы 184 семьи; расселить 8 216,30 кв. метров аварийного жилищного фонда. В том числе по годам реализации:в 2019-2020гг.-17 семей – 823,40 кв.м. аварийного жилья;2020-2021гг.-19 семей – 889,90 кв.м. аварийного жилья;2021-2022гг.-25 семей – 1 118,40 кв.м. аварийного жилья;2022-2023гг.-30 семей – 1 383,50 кв.м. аварийного жилья;2023-2024гг.-64 семьи – 2 611,60 кв.м. аварийного жилья;2024-2025гг.-29 семей – 1 389,50 кв.м. аварийного жилья;Переселение всех граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми до 01.01.2017.Ликвидация аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017. |

1.2. Раздел 3 «Ожидаемые результаты программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты программы

Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2019-2025 годах переселить 184 семьи (446 чел.) и ликвидировать 8 216,30 кв.м. аварийного жилищного фонда, в том числе по этапам реализации программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап | Количество переселенных семей/граждан, ед. | Расселение аварийного жилищного фонда, кв.м |
| 2019 г. | 17/43 | 823,40 |
| 2020 г. | 19/48 | 889,90 |
| 2021 г. | 25/48 |  1 118,40 |
| 2022 г. | 30/80 | 1 383,50 |
| 2023 г. | 64/159 | 2 611,60 |
| 2024 г. | 29/68 | 1 389,50 |

3. В разделе 4 «Оценка эффективности программы» слова 8 260,2 кв.м. заменить словами 8 216,30 кв.м.

1.4. В разделе 6 «Система программных мероприятий» таблицу «программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Програмные мероприятия |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ, а так же средств бюджетов субъектов РФ, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам | Всего | 24 321 873,50 | 29 563 625,20 | 44 246 140,80 | 52 690 597,51 | 104 437 884,00 | 68 877 515,00 |
| бюджет Полысаевского городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | 24 321 873,50 | 29 563 625,20 | 44 246 140,80 | 52 690 597,51 | 104 437 884,00 | 68 877 515,00 |
| областной бюджет | 899 909,32 | 4 730 180,04 | 5 351 828,67 | 1 580 717,93 | 3 133 136,52 | 2 066 325,45 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 23 421 964,18 | 24 833 445,16 | 38 894 312,13 | 51 109 879,58 | 101 304 747,48 | 66 811 189,55 |
| 1.1.Строительство многоквартирных жилых домов (включая окончание незавершенного строительства), участие в строительстве многоквартирных жилых домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в таких домах, по договорам мены | Всего | 0,00 | 13 961 675,20 | 34 498 064,00 | 52 690 597,51 | 104 437 884,00 | 68 877 515,00 |
| бюджет Полысаевского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 13 961 675,20 | 34 498 064,00 | 52 690 597,51 | 104 437 884,00 | 68 877 515,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 2 233 868,03 | 3 792 136,39 | 1 580 717,93 | 3 133 136,52 | 2 066 325,45 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 11 727 807,17 | 30 705 927,61 | 51 109 879,58 | 101 304 747,48 | 66 811 189,55 |
| 1.2. Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных жилых домах для предоставления переселяемым гражданам | Всего | 7 232 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Полысаевского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | 7 232 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 267 613,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 6 965 173,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах у лиц не являющихся застройщиками, на рынке вторичного жилья для предоставления переселяемым гражданам | Всего | 1 415 110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Полысаевского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | 1 415 110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 52 359,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1 362 751,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. | Всего | 15 673 976,00 | 15 601 950,00 | 9 748 076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Полысаевского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | 15 673 976,00 | 15 601 950,00 | 9 748 076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 579 937,11 | 2 496 312,00 | 1 559 692,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 15 094 038,89 | 13 105 638,00 | 8 188 384,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.5. В приложении № 1 к программе «Перечень многоквартирных домов, подлежащих переселению» строки 4,28 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Номер и дата акта МВК | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончанияпереселения |
| площадь, кв.м | количество человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. Азовская, д.16 | 1959 | №11 от 20.08.2014 | 339,1 | 20  | 30.10.2020 |
| 2 | ул. Севастопольская, д. 69 | 1958 | № 35 от 19.11.2014 | 388,7 | 22 | 30.12.2021 |

1.6. Приложение № 2 к программе «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017г., по способам переселения» изложить в следующей редакции:

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017, по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
| Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жил.фонд | Строите-льство домов  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
| в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м |  | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 8 216,30 | 324 137 636,01 | 1 323,60 | 1 323,60 | 41 024 002,80 | 0,0 | 0,0 | 6 892,70 | 6 896,80 | 283 113 633, 21 | 6 640,5 | 274 465 735,70 | 0,0 | 0,0 | 208, 40 | 7 232 787,00 | 47,90 | 1  415  110,50 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 823,40 | 24 321 873,50 | 571,20 | 571,20 | 15 673 976,00 | 0,0 | 0,0 | 252,20 | 256,30 | 8 647 897,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208, 40 | 7 232 787,00 | 47,90 | 1  415  110,50 |
| 1 | ул. Азовская, д.16 | 339,71 | 9 915 008,40 | 186,3 | 186,3 | 4 590 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 152,80 | 153,30 | 5 325 008,40 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 153, 30 | 5 325 008,40 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ул. Севастопольская, д.52 | 376,2 | 11 298 410,50 | 335,7 | 335,7 | 9 883 300, 00 | 0,0 | 0,0 | 40,50 | 47,90 | 1 415 110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 47, 90 | 1 415 110,50 |
| 3 | ул. Революционная, д. 42 | 58,9 | 1 907 778,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 58,90 | 55,10 | 1 907 778,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 55,10 | 1 907 778,60 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ул. Степана Халтурина, д. 47 | 49,2 | 1 200 676,00 | 49,20 | 49,20 | 1 200 676, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 889, 90 | 29 563 625,20 | 506,00 | 506,00 | 15 601 950,00 | 0,0 | 0,0 | 383,90 | 383,90 | 13 961 675,20 | 383,90 | 13 961 675,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | ул. Севастопольская, д. 69  | 388,7 | 12 639 634,00 | 238,20 | 238,20 | 7 166 250,00 | 0,0 | 0,0 | 150,50 | 150,50 | 5 473 384,00 | 150,50 | 5 473 384,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ул. Шишкова, д. 31 | 152,0 | 4 967 629,20 | 115,10 | 115,10 | 3 625 650,00 | 0,0 | 0,0 | 36,9 | 36,9 | 1 341 979,20 | 36,9 | 1 341 979,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ул. Голикова, д. 20 | 144,7 | 5 019 049,60 | 50,00 | 50,00 | 1 575 000,00 | 0,0 | 0,0 | 94,70 | 94,70 | 3 444 049,60 | 94,70 | 3 444 049,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ул. Панфилова, д. 7 | 102,5 | 3 448 296,80 | 57,40 | 57,40 | 1 808 100,00 | 0,0 | 0,0 | 45,10 | 45,10 | 1 640 196,80 | 45,10 | 1 640 196,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ул. Панфилова, д. 9 | 102,0 | 3 489 015,60 | 45,30 | 45,30 | 1 426 950,00 | 0,0 | 0,0 | 56,70 | 56,70 | 2 062 065,60 | 56,70 | 2 062 065,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 1 118,40 | 44 246 140,80 | 246,40 | 246,40 | 9 748 076, 80 | 0,0 | 0,0 | 872,00 | 872,00 | 34 498 064,00 | 872,00 | 34 498 064,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | ул. Токарева, д. 12 | 663,3 | 26 241 474,60 | 246,40 | 246,40 | 9 748 076, 80 | 0,0 | 0,0 | 416,90 |  416,90 | 16 493 397,80 |  416,90 | 16 493 397,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ул. Ст. Халтурина, д. 47 | 151,2 | 5 981 774,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,20 | 151,20 | 5 981 774, 40  | 151,20 | 5 981 774, 40  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ул. Кремлевская, д. 17 | 105,7 | 4 181 703,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,7 | 105,7 | 4 181 703,40 | 105,7 | 4 181 703,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ул. Революционная, д. 42а | 198,2 | 7 841 188,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,2 | 198,2 | 7 841 188,40 | 198,2 | 7 841 188,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 1 383,50 | 52 690 597,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 383,50 | 1 383,50 | 52 690 597,51 | 1 383,50 | 52 690 597,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | ул. Азовская, д. 18 | 343,00 | 13 063 155,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,00 | 343,00 | 13 063 155,00 | 343,00 | 13 063 155,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ул. Мира, д. 15 | 390,0 | 14 853 150,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 390,0 | 14 853 150,00 | 390,0 | 14 853 150,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ул. Панфилова, д. 8 | 46,40 | 1 767 144,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,40 | 46,40 | 1 767 144,00 | 46,40 | 1 767 144,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ул. Панфилова, д. 10 | 76,80 | 2 924 928,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,80 | 76,80 | 2 924 928,00 | 76,80 | 2 924 928,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ул. Активная, д. 19 | 354,60 | 13 504 941,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,60 | 354,60 | 13 504 941,00 | 354,60 | 13 504 941,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ул. Ст. Халтурина, д. 5 | 112,40 | 4 280 754,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,40 | 112,40 | 4 280 754,00 | 112,40 | 4 280 754,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ул. Расковой, д. 18 | 60,30 | 2 296 525,51 |  |  |  |  |  | 60,30 | 60,30 | 2 296 525,51 | 60,30 | 2 296 525,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 2 611,60 | 104 437 884,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 611,60 | 2 611,60 | 104 437 884,00 | 2 611,60 | 104 437 884,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | ул. Токарева, д. 2 | 600,00 | 23 994 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 | 600,00 | 23 994 000,00 | 600,00 | 23 994 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ул. Токарева, д. 5 | 195,90 | 7 834 041,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,90 | 195,90 | 7 834 041,00 | 195,90 | 7 834 041,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ул. Тихая, д. 3 | 117,40 | 4 694 826,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,40 | 117,40 | 4 694 826,00 | 117,40 | 4 694 826,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ул. Тихая, д. 5 | 151,50 | 6 058 485,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,50 | 151,50 | 6 058 485,00 | 151,50 | 6 058 485,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ул. Тихая, д. 7 | 161,60 | 6 462 384,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,60 | 161,60 | 6 462 384,00 | 161,60 | 6 462 384,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ул. Революционная, д. 42 | 1 037,40 | 41 485 626,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 037,40 | 1 037,40 | 41 485 626,00 | 1 037,40 | 41 485 626,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ул. Кремлевская, д. 19 | 101,50 | 4 058 985,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,50 | 101,50 | 4 058 985,00 | 101,50 | 4 058 985,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | ул. Ст. Халтурина, д. 7 | 141,20 | 5 646 588,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,20 | 141,20 | 5 646 588,00 | 141,20 | 5 646 588,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ул. Обручева, д. 13 | 105,10 | 4 202 949,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,10 | 105,10 | 4 202 949,00 | 105,10 | 4 202 949,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 1 389,50 | 68 877 515,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 389,50 | 1 389,50 | 68 877 515,00 | 1 389,50 | 68 877 515,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | ул. Астраханская, д. 9 | 150,40 | 7 455 328,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,40 | 150,40 | 7 455 328,00 | 150,40 | 7 455 328,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | пер. Болотникова, д. 11 | 115,70 | 5 735 249,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,70 | 115,70 | 5 735 249,00 | 115,70 | 5 735 249,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | пер. Болотникова, д. 13 | 86,30 | 4 277 891,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,30 | 86,30 | 4 277 891,00 | 86,30 | 4 277 891,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | пер. Болотникова, д. 14 | 83,00 | 4 114 310,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,00 | 83,00 | 4 114 310,00 | 83,00 | 4 114 310,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | пер. Болотникова, д. 15 | 75,90 | 3 762 363,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,90 | 75,90 | 3 762 363,00 | 75,90 | 3 762 363,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ул. Магнитогорская, д. 38 | 71,30 | 3 534 341,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,30 | 71,30 | 3 534 341,00 | 71,30 | 3 534 341,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ул. Магнитогорская, д. 40 | 121,80 | 6 037 626,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,80 | 121,80 | 6 037 626,00 | 121,80 | 6 037 626,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | ул. Расковой, д. 19 | 458,00 | 22 703 060,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458,00 | 458,00 | 22 703 060,00 | 458,00 | 22 703 060,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ул. Расковой, д. 21 | 227,10 | 11 257 347,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,10 | 227,10 | 11 257 347,00 | 227,10 | 11 257 347,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.7. Приложение № 3 к программе «План мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017г., по способам переселения» изложить в следующей редакции:

План мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017г., по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилыхпомещений | Расселяемая площадь жилыхпомещений | Источники финансирования программы | Справочно:Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно:Возмещение части стоимости жилых помещений  |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственностьграждан | муниципальнаясобственность | за счет средствФонда | за счет средствбюджета субъектаРоссийской Федерации | за счет средствместного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 446 | 184 | 137 | 62 | 8 216,30 | 5 374,20 | 2 842,10 | 324 137 636,01 | 306 375 538,08 | 17 762 097,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 43 | 17 | 12 | 5 | 823,4 | 571,2 | 252,2 | 24 321 873,50 | 23 421 964,18 | 899 909,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | ул. Азовская, д.16 | 20 | 7 | 4 | 3 | 339,1 | 186,3 | 152,8 | 9 915 008,40 | 9 548 153,09 | 366 855,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ул. Севастопольская, д.52 | 18 | 8 | 7 | 1 | 376,2 | 335,7 | 40,5 | 11 298 410,50 | 10 880  369,31 | 418 041,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ул. Революционная, д.42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58,9 | 0,00 | 58,9 | 1 907  778,60 | 1 837 190,79 | 70 587, 81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ул. Ст. Халтурина, д.47 | 4 | 1 | 1 | 0 | 49,2 | 49,2 | 0,0 | 1 200  676,00 | 1 156 250,99 | 44 425, 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 48 | 19 | 11 | 8 | 889,9 | 506,0 | 383,9 | 29 563  625,20 | 24 833  445,16 | 4 730  180,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | ул. Севастопольская, д. 69  | 22 | 8 | 5 | 3 | 388,7 | 238,2 | 150,5 | 12 639  634,00 | 10 617  292,55 | 2 022  341,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ул. Шишкова, д. 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | 152,0 | 115,1 | 36,9 | 4 967  629,20 | 4 172 808,53 | 794 820,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ул. Голикова, д. 20 | 11 | 3 | 1 | 2 | 144,7 | 50,0 | 94,7 | 5 019 049,60 | 4 216 001,67 | 803 047,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ул. Панфилова, д. 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 102,5 | 57,4 | 45,1 | 3 448 296,80 | 2 896 569,31 | 551 727,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ул. Панфилова, д. 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 102,0 | 45,3 | 56,7 | 3 489 015,60 | 2 930 773,10 | 558 242,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 48 | 25 | 30 | 10 | 1 118,4 | 667,7 | 450,7 | 44 246  140,80 | 38 894  312,13 | 5 351  828,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | ул. Токарева, д. 12 | 27 | 16 | 15 | 1 | 663,3 | 618,1 | 45,2 | 26 241 474,60 | 22 207 416,58 | 4 034 058,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ул. Степана Халтурина, д. 47 | 11 | 3 | 1 | 2 | 151,2 | 49,6 | 101,6 | 5 981 774,40 | 5 024 690,50 | 957 083,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ул. Кремлевская, д. 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 105,7 | 0,0 | 105,7 | 4 181 703,40 | 4 056 252,30 | 125 451,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | ул. Революционная, д. 42А | 5 | 4 | 0 | 4 | 198,2 | 0,0 | 198,2 | 7 841 188,40 | 7 605 952,75 | 235 235,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 80 | 30 | 24 | 6 | 1 383,5 | 1 112,6 | 270,9 | 52 690 597,51 | 51 109 879,58 | 1 580 717,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | ул. Азовская, д. 18 | 21 | 7 | 3 | 4 | 343,0 | 142,0 | 201,0 | 13 063 155,00 | 12 671 260,35 | 391 894,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ул. Мира, д. 15 | 24 | 8 | 8 | 0 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 14 853 150,00 | 14 407 555,50 | 445 594,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ул. Панфилова, д. 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46,4 | 46,4 | 0,0 | 1 767 144,00 | 1 714 129,68 | 53 014,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ул. Панфилова, д. 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 76,8 | 37,7 | 39,1 | 2 924 928,00 | 2 837 180,16 | 87 747,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ул. Активная, д. 19 | 21 | 7 | 7 | 0 | 354,6 | 354,6 | 0,0 | 13 504 941,00 | 13 099 792,77 | 405 148,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | ул. Степана Халтурина, д. 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 112,4 | 112,4 | 0,0 | 4 280 754,00 | 4 152 331,38 | 128 422,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | ул. Расковой, д. 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 60,3 | 26,5 | 30,8 | 2 296 525,51 | 2 227 629,74 | 68 895,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 159 | 64 | 38 | 26 | 2 611,6 | 1 473,2 | 1 138,4 | 104 437 884,00 | 101 304 747,48 | 3 133 136,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | ул. Токарева, д. 2 | 49 | 20 | 16 | 4 | 600,0 | 482,8 | 117,2 | 23 994 000,00 | 23 274 180,00 | 719 820,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ул. Токарева, д. 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 195,9 | 156,1 | 39,8 | 7 834 041,00 | 7 599 019,77 | 235 021,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ул. Тихая, д. 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 117,4 | 117,4 | 0,0 | 4 694 826,00 | 4 553 981,22 | 140 844,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613 966,17 | 613 966,17 | 0,0 |
| 4. | ул. Тихая, д. 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 151,5 | 151,5 | 0,0 | 6 058 485,00 | 5 876 730,45 | 181 754,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766 032,00 | 766 032,00 | 0,0 |
| 5. | ул. Тихая, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | 6 462 384,00 | 6 268 512,48 | 193 871,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ул. Революционная, д. 42 | 58 | 22 | 3 | 19 | 1096,3 | 167,0 | 929,3 | 41 485 626,00 | 40 241 057,22 | 1 244 568,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578 114,13 | 578 114,13 | 0,0 |
| 7. | ул. Кремлевская, д. 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 101,5 | 60,8 | 40,7 | 4 058 985,00 | 3 937 215,45 | 121 769,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118 370,19 | 118 370,19 | 0,0 |
| 8. | ул. Степкана Халтурина, д. 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 141,2 | 141,2 | 0 | 5 646 588,00 | 5 477 190,36 | 169 397,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356 994,45 | 356 994,45 | 0,0 |
| 9. | ул. Обручева, д. 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 105,1 | 34,8 | 70,3 | 4 202 949,00 | 4 076 860,53 | 126 088,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208 634,85 | 208 634,85 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 90 | 41 | 28 | 13 | 1 951,6 | 1314,0 | 637,6 | 61 698 381,60 | 59 835 090,48 | 1 863 291,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 148 293,73 | 5 148 293,73 | 0,0 |
| 1. | ул. Астраханская, д. 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | 150,4 | 111,4 | 39,0 | 4 704 699,00 | 4 562 617,09 | 142 081,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824 015,43 | 824 015,43 | 0,0 |
| 2. | пер. Болотникова, д. 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 115,7 | 58,0 | 57,7 | 4 171 256,58 | 3 642 661,61 | 113 434,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202 370,19 | 202 370,19 | 0,0 |
| 3. | пер. Болотникова, д. 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 86,3 | 42,9 | 43,4 | 3 012 613,02 | 2 718 775,53 | 84 663,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 686,17 | 53 686,17 | 0,0 |
| 4. | пер. Болотникова, д. 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 2 655 516,00 | 2 414 802,00 | 75 198,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 516,00 | 165 516,00 | 0,0 |
| 5. | пер. Болотникова, д. 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 75,9 | 37,9 | 38,0 | 2 755 796,67 | 2 390 322,31 | 74 435,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 634,85 | 115 634,85 | 0,0 |
| 6. | ул. Магнитогорская, д. 38 | 7 | 3 | 3 | 0 | 71,3 | 71,3 | 0,0 | 2 139 000,00 | 2 074 402,20 | 64 597,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 196 467,86 | 1 196 467,86 | 0,0 |
| 7. | ул. Магнитогорская, д. 40 | 6 | 3 | 2 | 1 | 121,8 | 96,4 | 25,4 | 4 490 966,73 | 3 665 360,46 | 114 140,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487 144,11 | 487 144,11 | 0,0 |
| 8. | ул. Расковой, д. 19 | 15 | 7 | 6 | 1 | 458,0 | 383,1 | 74,9 | 14 110 080,90 | 13 683 956,46 | 426 124,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568 982,61 | 568 982,61 | 0,0 |
| 9. | ул. Раскоувой, д. 21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 227,1 | 159,5 | 67,6 | 7 147 011,60 | 6 931 171,85 | 215 839,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770 269,59 | 770 269,59 | 0,0 |

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского

Городского округа В.П. Зыков

Прокопишко

44642

А