# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2013 № 1936

г. Полысаево

| Об утверждении мероприятий по увеличению объемов индивидуального жилищного строительства на территории Полысаевского городского округа |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, увеличения объемов индивидуального жилищного строительства на территориях Полысаевского городского округа, руководствуясь уставом Полысаевского городского округа:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по увеличению объемов индивидуального жилищного строительства на территории Полысаевского городского округа.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                           В.П. Зыков

Анкудинова

25961

иа

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от 29.11.2013 № 1936

Мероприятия

по увеличению объемов индивидуального жилищного строительства

на территории Полысаевского городского округа.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения мероприятий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Земельный участок предназначенный для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства на территории от ул. Луначарского до северной границы г. Полысаево. Разработанный проект планировки утвержден Постановлением главы города Полысаево № 886 от 23.07.2008 г. |
| 1. | Земельный участок площадью 3,7 га |
| 1.1. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | + |  |  |  |  |  |  |  | КУМИ |
| 1.2. | Вынос границ земельных участков на местность |  | + |  |  |  |  |  |  | Застройщик |
| 1.3. | Проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (24 земельных участка) |  | + |  |  |  |  |  |  | КУМИ |
| 1.4. | Ввод в эксплуатацию, домов |  |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | Застройщик |
| II. | Земельный участок, предназначенный для жилищного строительства (территория ограниченная улицами Крупской - Репина, пер. Пятигорский - ул. Авиационная). |
| 2.1. | Утверждение разбивочного чертежа | Постановлением администрации Полысаевского городского округа № 1182 от 22.07.2013 г. | УАиГ |
| 2.2. | Присвоение адресов жилищным участка | + |  |  |  |  |  |  |  | УАиГ |
| 2.3. | Строительство объектов внешнего водоснабжения | + |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 2.4. | Проектирование и строительство объектов внешнего электроснабжения | + |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 2.5. | Проектирование и строительство объектов внутриплощадочной инфраструктуры | + |  |  |  |  |  |  |  | УКС |
| 2.6. | Поэтапное предоставление 27 земельных участков | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | КУМИ |