ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Кемеровской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.03.2011       								                        № 45

г.Полысаево

(Об утверждении  муниципальной целевой программы                                     (

«Подготовка к зиме  (капитальный ремонт тепловых и

водопроводных сетей) на 2011 год  и плановый период

2012-2013 годы»

Для подготовки объектов  коммунальной инфраструктуры города к работе в осенне-зимних  условиях в 2011-2012 годов, Полысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить  муниципальную целевую программу  «Подготовка к зиме   (капитальный  ремонт тепловых и водопроводных сетей) на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы».

2. Рекомендовать руководителям: «Управление по вопросам жизнеобеспечения» (А.А. Майснер), ОАО «Энергетическая компания» (В.Г. Разумовский), филиал «Энергосеть» ОАО КЭК (В.В. Андреев), ООО «Теплосиб» (С.А. Левченко), ООО «РЭУ Бытовик» (И.Г. Балан), ООО «СпектрК» (Е.Н. Иванисенко), ООО «ЖилКомСервис» (С.В. Никитин):

2.1.  принять все необходимые меры по обеспечению надежного теплоснабжения города, укомплектовать обслуживающий персонал квалифицированными кадрами и инженерно-техническими работниками;

2.2.  постоянно контролировать состояние подвальной разводки жилых домов, не допускать утечек в системах теплоснабжения и водоснабжения, принимать все необходимые меры по устранению утечек;

2.3.  обеспечить круглосуточное дежурство диспетчеров и аварийных звеньев;

2.4. в срок до 15 сентября 2011 года сдать по паспортам готовности все объекты жилищно-коммунального хозяйства;

2.5. обеспечить безусловное выполнение намеченной программы в установленные сроки, определить общий срок готовности объектов жилищно -коммунального хозяйства и объектов социальной  сферы к отопительному сезону 01 сентября 2011 года;

2.6. в срок до 25 августа 2011 года ОАО «Энергетическая компания» (В.Г. Разумовский), ООО «Теплосиб» (С.А. Левченко), ООО «РЭУ Бытовик» (И.Г. Балан), ООО «СпектрК» (Е.Н. Иванисенко), ООО «ЖилКомСервис» (С.В. Никитин), провести гидравлические испытания тепловых сетей, промывку систем внутридомового оборудования жилых домов и объектов социальной сферы.

3. Рекомендовать ОАО «Энергетическая компания» (В.Г. Разумовский)  обеспечить постоянный контроль за качеством и количеством угля, поставляемого на коммунальные котельные города. По окончанию текущего отопительного сезона начать мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону, создать на котельных нормативный запас качественного топлива проектных марок и обеспечить его сохранность.

4. Сохранить действующий порядок передачи круглосуточной оперативной   информации о работе объектов жизнеобеспечения в областную диспетчерскую службу.

5. Заместителю главы города по социальным вопросам (В.И. Рогачеву), начальнику  управления городского образования (Н.Н. Гончаровой) принять меры по подготовке к зиме объектов социальной сферы, привлечь для этого промышленные, частные и строительные организации.

6. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» без приложения. Решение с приложением разместить на официальном сайте города.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения (И.Г. Балан).

Глава города                                                                                               В.П. Зыков

Исп. Никифорова И.В.

Тел.    4-45-64

УТВЕРЖДЕНА

решением городского Совета

от 29.03.2011 № 45

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Подготовка к зиме  (капитальный ремонт тепловых и

водопроводных сетей) на 2011 годи плановый период 2012-2013 годы

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Подготовка к зиме (капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей) на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный Заказчик Программы | Администрация Полысаевского городского округа |
| Руководитель муниципальной программы | Заместитель главы города по ЖКХ и строительству Г.Ю.Огоньков |
| Основной разработчик Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево |
| Цель Программы | Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан |
| Задачи Программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; - снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; - формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; - обеспечение государственной и муниципальной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса |
| Сроки реализации Программы | 2011 год и плановый период 2012-2013 годы |
| Основные мероприятия Программы | Капитальный ремонт котельных; капитальный ремонт тепловых сетей; капитальный ремонт объектов водоснабжения и очистных сооружений; |
| Основные исполнители Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 17, 213 млн.руб, в том числе: Областной бюджет 0,7 млн. рублей; Местный бюджет 1,2 млн. рублей; Внебюджетные средства 15,313 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; - обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения; - комфортность и безопасность условий проживания; |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ЕЕ РЕШЕНИЯ

Одним из приоритетов жилищной политики города является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность жилищно-коммунального комплекса города  характеризуется стабильным предоставлением жилищно- коммунальных услуг, в тоже время качество предоставляемых услуг отстает от нормативных параметров.

Процент износа тепловых и водопроводных сетей составляет около 70 процентов.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях превышают нормативные. Ветхое состояние тепловых  сетей ставит под угрозу теплоснабжения домов в зимний период.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения достигает 17 процентов поданной в сеть воды.

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализационных сетей  37 процентов требуют замены.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры:

- водоотведение. Сооружения биологической очистки канализационных стоков введены в эксплуатацию в 1967 году с проектной мощностью 4,2 тыс. куб м в сутки. Развитие жилого массива, инфраструктуры и социально-производственной сферы   города привело к перегрузке существующих очистных сооружений. Для обеспечения  необходимой пропускной способности 12 тыс. куб метров в сутки и достижения нормативного качества очистки стоков необходимо провести реконструкцию существующих очистных сооружений. В 2011 году  необходимо произвести поддерживающий  капитальный ремонт оборудования, конструкций очистных сооружений, ремонт насосного оборудования.

- водоснабжение. Источником хозяйственно-питьевой воды является Томский водовод. Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети составляет 173 километров, из которых в ветхом и изношенном состоянии находятся около  83 километра. Оборудование городского гидроузла находится в работе более двадцати лет и имеет моральный и физический износ 100 процентов.  Существующие подземные трубопроводы требуют замены  на  трубопроводы из полимерных материалов и   высокопрочного чугуна.

В 2011 году необходимо выполнить замену водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб, заменить пожарные гидранты, выполнить ремонт оборудования на 6-м гидроузле.

- теплоснабжение. Основной источник  централизованного теплоснабжения города – котельная ППШ, которая введена в строй в 1985 году.  На котельной установлены 3 котла КВТС-20. В  ближайший год заканчивается   коттеджное строительство и  заселение   многоквартирных домов по улице Молодогвардейцев, поэтому для обеспечения  объектов необходимо произвести реконструкцию котельной для  увеличения мощности по выпуску тепловой энергии.

В 2011 году необходимо произвести ремонт дымовой трубы на котельной ППШ, капитальный ремонт технологического оборудования на котельных №29;28;32;5.

- тепловые  сети. Основная тепломагистраль от котельной ППШ диаметром 500 мм проложена по плотно  застроенной части города в непроходных каналах, что создает трудности при ликвидации аварий. По заключению специалистов ООО «Теплоэнергия» 40 процентов теплотрассы имеют критические и докритические дефекты. Наиболее аварийный участок теплотрассы в 2005 году был заменен надземной прокладкой на низких опорах в период подготовки к отопительному сезону за счет средств местного бюджета и собственных средств предприятия. Дальнейшая замена подземного участка тепловой сети диаметром 500 мм на надземную прокладку в обход плотно застроенной части города до центральных тепловых камер позволит перераспределить теплоноситель и организовать надежное  теплоснабжение города. В 2011 году необходимо произвести замену тепловых трасс и выполнить изоляцию тепловых трасс.

Таким образом, подготовка объектов  коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам города и позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения города путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

улучшить экологическое состояние на территории города Полысаево.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

капитальный ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;

развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

обеспечение государственной и муниципальной  поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия включают в себя спектр вопросов в области капитального ремонта  объектов коммунальной инфраструктуры, затрагивающих все стороны жилищно-коммунального комплекса города Полысаево.

Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по поддержанию  объектов жизнеобеспечения города, капитальный ремонт жилищного фонда.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование программных мероприятий будет  осуществляться из средств областного  и местного бюджетов.

Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:

в производственной сфере:

создать условия для выполнения производственных программ организаций ЖКХ;

снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов;

в экономической сфере:

обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

обеспечить условия для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса;

в социальной сфере:

улучшить условия труда;

в экологической сфере:

сократить вредные выбросы в окружающую среду.

Раздел 6. КООРДИНАЦИЯ   УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Контроль за реализацией Программы осуществляют муниципальный  заказчик Программы, глава города, Полысаевский городской Совет народных депутатов.

Директор Программы разрабатывает и представляет муниципальному заказчику Программы итоговый отчет о выполнении Программы.

МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке к зиме (капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей) на 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем средств, тыс.руб. | в том числе, тыс.руб. | период исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  | от доходов, поступивших от продажи областного имущества | прочие средства областного бюджета | от доходов фактически поступивших от продажи муниципального имущества | от доходов фактически поступивших от снижения процентов на зарплату | себестоимость, прибыль, амортизация |  |
| 1. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. |  |
| 1. | Ремонт тепловых источников | 10140,2 | 0 | 700 | 1200 | 0 | 8240,2 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт котельного и технологического оборудования с приобретением материалов и оборудования | 10140,2 | 0 | 700 | 1200 | 0 | 8240,2 | апрель |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Котельная ППШ | 6622,7 |  | 700 | 1200 |  | 4722,7 |  |
| 1.1.2. | Котельная № 28 | 2857,8 |  |  |  |  | 2857,8 |  |
| 1.1.3. | Котельная № 29 | 380,2 |  |  |  |  | 380,2 |  |
| 1.3.4. | Котельная № 32 | 125 |  |  |  |  | 125 |  |
| 1.3.5. | Котельная № 5 | 114,5 |  |  |  |  | 114,5 |  |
| 1.4. | Экспертиза ПБ котла КВТС-20 №3 котельной ППШ |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2. | Ремонт тепловых сетей | 3546,3 |  | 0 | 0 | 0 | 3546,3 |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт тепловых сетей с приобретением материалов и проектными работами | 3304,3 |  |  |  |  | 3304,3 |  |
| 2.2. | Наладка тепловых систем (установка регуляторов давления) | 242 |  |  |  |  | 242 |  |
| 3. | Ремонт водопроводных сетей | 2507,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507,4 |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей с приобретением материалов и оборудования | 1400 |  |  |  |  | 1400 |  |
| 3.2. | Ремонт оборудования 6 гидроузла | 228,4 |  |  |  |  | 228,4 |  |
| 3.3. | Приобретение и установка приборов учета холодной воды | 219 |  |  |  |  | 219 |  |
| 3.4. | Приобретение и установка частотно-регулируемых приводов для электродвигателей гидроузла | 600 |  |  |  |  | 600 |  |
| 3.5. | Замена пожарных гидрантов | 60 |  |  |  |  | 60 |  |
| 4. | Капитальный ремонт очистных сооружений | 1019,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019,6 |  |

| 4.1. | Капитальный ремонт очистных сооружений с приобретением материалов и оборудования | 576,6 |  |  |  |  | 576,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Приобретение и установка частотно-регулируемых приводов для электродвигателей ГНС и КНС | 373 |  |  |  |  | 373 |  |
| 4.3. | Приобретение и установка установки учета пропуска сточных вод | 70 |  |  |  |  | 70 |  |
|  | ИТОГО: | 17213,5 |  | 700 | 1200 | 0 | 15313,5 |  |

МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке к зиме (капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей) на 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем средств, тыс.руб. | в том числе, тыс.руб. | период исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  | от доходов, поступивших от продажи областного имущества | прочие средства областного бюджета | от доходов фактически поступивших от продажи муниципального имущества | от доходов фактически поступивших от снижения процентов на зарплату | себестоимость, прибыль, амортизация |  |
| 1. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. |  |
| 1. | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 2200 | 0 | 700 | 1500 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 2200 |  | 700 | 1500 | 0 | 0 |  |

МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке к зиме (капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей) на 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем средств, тыс.руб. | в том числе, тыс.руб. | период исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  | от доходов, поступивших от продажи областного имущества | прочие средства областного бюджета | от доходов фактически поступивших от продажи муниципального имущества | от доходов фактически поступивших от снижения процентов на зарплату | себестоимость, прибыль, амортизация |  |
| 1. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. |  |
| 1. | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 2200 | 0 | 700 | 1500 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 2200 |  | 700 | 1500 | 0 | 0 |  |