# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2018 № 170

г. Полысаево

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 29.05.2017 № 757 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Полысаевского городского округа на 2017-2019 годы»

В связи с допущенной ошибкой в изложенных цифрах, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 29.05.2017 № 757 «Об утверждении  краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Полысаевского городского округа на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                        В.П. Зыков

Идиятуллина

54493

Д

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 06.02.2018 № 170

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Полысаевского городского округа на 2017-2019 годы

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Полысаевского городского округа на 2017-2019 годы.

| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимостиь кА пи тально го ремонта 1 кв.м об щей площа ди помещений МКД | Предельная стоимость капитального ре монта 1квм общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капи тального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого за 2017-2019 г.г. | Х | Х | Х | Х | Х | 57 795,5 | 52 632,5 | 4 049,0 | 64 799,5 | 1 992 | 51 645 561,48 | 0,00 | 0,00 | 5 384 016,77 | 45 016 799,26 | 27 966,97 |  | Х |
|  | Итого за 2017 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 15 546,4 | 13 675,0 | 1 177,0 | 12 498,0 | 539 | 15 833 876,60 | 0,00 | 0,00 | 2 090 693,57 | 13 743 183,03 | 1 157,87 | 1 218,86 | Х |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 1 | г. Полысаево, ул. Ягодная, 1 | 1953 | - | кирпичный | 2 | 3 | 1 434,3 | 1 327,4 | 82,0 | 1 245,4 | 38 | 2 931 600,60 | 0,00 | 0,00 | 1 027 790,42 | 1 903 810,18 | 2 209,19 | 2 421,16 | 31.12.2017 |
| 2 | 2 | г. Полысаево, ул. Ягодная, 2 | 1953 | - | кирпичный | 2 | 3 | 1 186,8 | 883,0 | 883,0 | 0,0 | 42 | 1 955 196,78 | 0,00 | 0,00 | 688 619,44 | 1 266 577,34 | 2 214,27 | 2 449,90 | 31.12.2017 |
| 3 | 3 | г. Полысаево, ул. Ягодная, 3 | 1953 |  | кирпичный | 2 | 1 | 533,6 | 495,0 | 58,0 | 437,0 | 32 | 1 084 519,36 | 0,00 | 0,00 | 374 283,71 | 710 235,65 | 2 190,95 | 2 368,72 | 31.12.2017 |
| 4 | 4 | г. Полысаево, ул. Волжская, 3 | 1969 |  | панель | 5 | 8 | 6 204,2 | 5 577,0 | 89,0 | 5 488,0 | 236 | 5 266 259,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 266 259,86 | 944,28 | 990,24 | 31.12.2017 |
| 5 | 5 | г. Полысаево, ул. Крупской, 126 | 1991 | - | панель | 9 | 3 | 6 187,5 | 5 393,0 | 65,00 | 5 328,0 | 191 | 4 596 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 596 300,00 | 852,27 | 852,35 | 31.12.2017 |
|  | Итого за 2018 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 22 698,1 | 20 854,4 | 1 537,1 | 19 317,3 | 796 | 17 252 218,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 252 218,01 | 695,28 | 2 110,02 | Х |
| 6 | 1 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, 37 | 1954 | - | кирпичный | 2 | 3 | 1 404,6 | 1 346,0 | 76,0 | 1 270,0 | 14 | 3 037 804,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 804,1 | 2 256,91 | 2 256,91 | 31.12.2018 |
| 7 | 2 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, 39 | 1954 | - | кирпичный | 2 | 2 | 535,2 | 517,0 | 517,0 | 0,0 | 43 | 1 160 645,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 645,02 | 2 244,96 | 2 244,96 | 31.12.2018 |
| 8 | 3 | г. Полысаево, ул. Бакинская, 3 | 1976 | - | панель | 5 | 6 | 4 783,3 | 4 385,0 | 245,0 | 4 140,0 | 176 | 3 415 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 990,00 | 498,0 | 2 111,28 | 15.09.2018 |
| 9 | 4 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, 75 | 1984 | - | панель | 5 | 12 | 9 760,1 | 9 055,0 | 430,0 | 8 625,0 | 377 | 5 231 681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231 681,90 | 501,48 | 2 086,07 | 15.09.2018 |
| 10 | 5 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, 94/1 | 1996 | - | панель | 9 | 2 | 4552,8 | 4039,0 | 200,0 | 3838,8 | 161 | 1 548 674,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 674,67 | 295,61 | 2 181,64 | 15.09.2018 |
| 11 | 6 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, 51 | 1958 | - | кирпичный | 3 | 3 | 1 662,1 | 1 512,2 | 70,0 | 1 442,7 | 25 | 2 857 422,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 422,32 | 1 575,64 | 1 881,58 | 31.12.2018 |
|  | Итого за 2019 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 19 551,0 | 18 102,9 | 1 335,1 | 32 983,8 | 657 | 18 559 466,87 | 0,00 | 0,00 | 3 293 323,20 | 14 021 398,22 | 12 379,41 |  | Х |
| 12 | 1 | г. Полысаево, ул. Жукова,6 | 1956 | - | кирпичный | 2 | 2 | 646,5 | 595,5 | 43,7 | 16 767,8 | 26 | 1 327 510,57 | 0,00 | 0,00 | 519 297,97 | 808 212,60 | 1 897,25 |  | 31.12.2019 |
| 13 | 2 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, 43 | 1954 | - | кирпичный | 2 | 2 | 1 471,0 | 1 367,6 | 0,0 | 1 367,6 | 22 | 3 082 127,35 | 0,00 | 0,00 | 1 226 020,63 | 1 856 106,72 | 2 253,68 |  | 31.12.2019 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 14 | 3 | г. Полысаево, ул. Крупской, 72 | 1954 | - | кирпичный | 2 | 2 | 408,5 | 369,0 | 0,0 | 369,0 | 23 | 1 348 538,56 | 0,00 | 0,00 | 847 731,76 | 500 806,80 | 3 654,58 |  | 31.12.2019 |
| 15 | 4 | г. Полысаево, ул. Крупской 74 | 1954 | - | кирпичный | 2 | 3 | 891,8 | 820,7 | 56,3 | 764,4 | 18 | 1 814 126,88 | 0,00 | 0,00 | 700 272,84 | 1 113 854,04 | 2 210,46 |  | 31.12.2019 |
| 16 | 5 | г. Полысаево, ул. Бажова, 3 | 1989 | - | ж/б плиты | 5 | 3 | 5 368,1 | 5 160,1 | 905,0 | 4 255,1 | 197 | 4 351 392,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645 768,89 | 843,28 |  | 31.12.2019 |
| 17 | 5 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, 65 | 1970 | - | кирпичный | 5 | 4 | 3 538,4 | 3 273,0 | 172,3 | 3 100,7 | 114 | 3 300 407,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 285,63 | 1 008,37 |  | 31.12.2019 |
| 18 | 3 | г. Полысаево, ул. Бакинская, 3а | 1980 | - | ж/б плиты | 5 | 8 | 7226,7 | 6517,0 | 157,8 | 6359,2 | 257 | 3 335 363,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 363,54 | 511,79 |  | 15.09.2019 |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации                                                                                                                                               Е.Г.Березина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 06.02.2018 № 170

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Полысаевского городского округа на 2017-2019 годы

| № п/п | № п\п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ре монта ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | Ре монт внутридомовых инженерных систем тепло- снабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подваль ных помеще ний | ремонт фасада | ремонт фундамента | работы по разработке проект ной документации (в случае, если подготовка проект ной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | Провер ка ДОС товерности определения сметной стоимос ти объекта (по виду работ) и (или) проведение государственной историко-культурной экс пертизы ПД | работы по строите льному контро лю |
|  |  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | руб. | ед. | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Итого по Полысаевскому городскому округу за 2017 г. | 15 546,4 | 19 613 232,00 | 15 833 876,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4 500 000,00 | 4351,0 | 10 609 456,88 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4 | 401 077,34 | 0,00 | 5 | 323 342,38 |
| 1 | 1 | г. Полысаево, ул. Ягодная, д.1 | 1 434,3 | 1 903 236,48 | 2 931 600,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1281,0 | 2 796 720,93 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 75 029,84 | 0,00 | 1 | 59 849,83 |
| 2 | 2 | г. Полысаево, ул. Ягодная, д.2 | 1 186,8 | 1 266 433,92 | 1 955 196,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 858,0 | 1 877 054,51 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 37 973,30 | 0,00 | 1 | 40 168,97 |
| 3 | 3 | г. Полысаево, ул. Ягодная, д.3 | 533,6 | 709 948,80 | 1 084 519,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 467,0 | 1 040 949,44 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 21 293,60 | 0,00 | 1 | 22 276,32 |
| 4 | 4 | г. Полысаево, ул. Волжская, д.3 | 6 204,2 | 7 998 756,48 | 5 266 259,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1745,0 | 4 894 732,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 266 780,60 | 0,00 | 1 | 104 747,26 |
| 5 | 5 | г. Полысаево, ул. Крупс кой, д.126 | 6 187,5 | 7 734 856,32 | 4 596 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4 500 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 96 300,00 |
|  | Итого по Полысаевскому городскому округу за 2018 г. | 22 698,1 | 29 909 640,96 | 17 252 218,01 | 0,00 | 5 906 664,20 | 2 623 000,00 | 949 932,50 | 0 | 0,00 | 2 560,0 | 6 721 745,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 12 | 562 567,60 | 141 600,00 | 12 | 346 708,71 |
| 6 | 1 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.37 | 1 404,6 | 1 930 487,04 | 3 037 804,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1188,0 | 2 903 472,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 60 397,80 | 11 800,00 | 1 | 62 134,30 |
| 7 | 2 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.39 | 535,2 | 741 502,08 | 1 160 645,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 451,0 | 1 102 244,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 23 013,00 | 11 800,00 | 1 | 23 588,02 |
| 8 | 3 | г. Полысаево, ул. Бакинс кая, д.3 | 4 783,3 | 6 289 142,40 | 3 415 990,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 000 000,00 | 350 000,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 112 110,00 | 35 400,00 | 3 | 68 480,00 |
| 9 | 4 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.75 | 9 760,1 | 12 987 043,20 | 5 231 681,90 | 0,00 | 3 400 000,00 | 980 000,00 | 477 219,50 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 235 117,90 | 35 400,00 | 3 | 103 944,50 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | 5 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.94/1 | 4 552,8 | 5 792 895,36 | 1 548 674,67 | 0,00 | 656 664,20 | 643 000,00 | 122 713,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 60 458,60 | 35 400,00 | 3 | 30 438,87 |
| 11 | 6 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.51 | 1 662,1 | 2 168 570,88 | 2 857 422,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 921,0 | 2 716 029,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 71 470,30 | 11 800,00 | 1 | 58 123,02 |
|  | Итого по Полысаевскому городско му округу за 2019 г. | 19 551,0 | 25 965 480,96 | 18 687 433,66 | 0,00 | 1 808 733,60 | 814 507,20 | 338 004,00 | 0 | 0,00 | 5429,0 | 14 384 497,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 11 | 840 693,00 | 129 800,00 | 11 | 371 198,86 |
| 12 | 1 | г. Полысаево, ул. Жукова, д.6 | 646,5 | 854 807,04 | 1 339 310,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 528,0 | 1 272 480,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 27 799,50 | 11 800,00 | 1 | 27 231,07 |
| 13 | 2 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.43 | 1 471,0 | 1 962 040,32 | 3 092 942,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1226,0 | 2 954 660,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 63 253,00 | 11 800,00 | 1 | 63 229,72 |
| 14 | 3 | г. Полысаево, ул. Крупс кой, д.72 | 408,5 | 529 234,56 | 1 361 077,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 541,0 | 1 303 810,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 17 565,50 | 11 800,00 | 1 | 27 901,53 |
| 15 | 4 | г. Полысаево, ул. Крупс кой, д.74 | 891,8 | 1 177 511,04 | 1 824 942,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 721,0 | 1 737 610,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 38 347,40 | 11 800,00 | 1 | 37 184,85 |
| 16 | 5 | г. Полысаево, ул. Бажова, д.3 | 5 368,1 | 7 400 678,40 | 4 386 792,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1368,0 | 4 034 232,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 230 828,30 | 35 400,00 | 3 | 86 332,56 |
| 17 | 6 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.65 | 3 538,4 | 4 694 267,52 | 3 311 604,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1045,0 | 3 081 705,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 152 151,20 | 11 800,00 | 1 | 65 948,49 |
| 18 | 7 | г. Полысаево, ул. Бакинс кая, д.3а | 7 226,7 | 9 346 942,08 | 3 370 763,54 | 0,00 | 1 808 733,60 | 814 507,20 | 338 004,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 | 310 748,10 | 35 400,00 | 3 | 63 370,64 |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации                                                                                                                                               Е.Г.Березина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 06.02.2018 № 170

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Полысаевского городского округа в 2017-2019 г.г.

| № п/п | Наименов ние муниципа льного образова ния | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегистри рованных в мкд на дату утвержде ния краткосроч ного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IVквартал | Все го | I квар тал | II квар тал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого за 2017-2019 г.г. | 57 795,5 | 1 992 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 0,00 | 0,00 | 13 347 858,11 | 37 915 949,51 | 51 645 562,08 |
| 1 | Итого за 2017 г. | 15 546,4 | 539 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 833 876,60 | 15 833 876,60 |
| 2 | Итого за 2018 г. | 22 698,1 | 796 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 196 346,57 | 7 055 872,04 | 17 252 218,61 |
| 3 | Итого за 2019 г. | 19 551,0 | 657 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3 370 763,54 | 15 316 670,12 | 18 687 433,66 |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации                                                                                                                                               Е.Г.Березина