# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ПОЛЫСАЕВО

# Кемеровской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2010  № 661

г. Полысаево

Об    утверждении  плана    мероприя-

тий  по переходу  на  предоставление

муниципальных услуг в электронном

виде на 2010-2013 годы

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 5.04.2010 № 280-р «Об утверждении плана  первоочередных  мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Кемеровской области» в целях обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном  виде на 2010-2013 годы.

2. Заместителям главы  города обеспечить  выполнение  плана мероприятий в установленные сроки.

3. Опубликовать настоящее  постановление без  приложения в городской газете «Полысаево». Постановление с приложением разместить на официальном сайте города.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

5. Контроль за исполнением  постановления возложить  на  первого заместителя главы города В.П. Куца.

Глава города	                    		            	    	                           В.П. Зыков

Коргузенко

42148

тн

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от 06.05.2010 № 661

ПЛАН

мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном  виде на 2010-2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать работу в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации города по предоставлению в электронном виде подробной информации об оказываемых муниципальных услугах (функциях). | до 15 мая 2010 года | В.П. Куц В.Г. Рассказова Д.С. Коргузенко |
| 2. | Закрепить должностных лиц, ответственных за своевременное предоставление информации о муниципальных услугах (функциях), контроль и актуализацию информации о муниципальных услугах (функциях), опубликованную на официальном сайте города Полысаево, а также ответственных за предоставление сведений об услугах для размещения в региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций). | до 15 мая 2010 года | В.П. Куц В.Г. Рассказова органы местного самоуправления |
| 3. | Размещение информации об услугах (функциях) на сайте города, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг. | до 15 мая 2010 года | Д.С. Коргузенко |
| 4. | Запуск раздела сайта города «Муниципальные услуги» в тестовом режиме и осуществления контроля за полнотой и корректностью размещённой информации об услугах (функциях) ответственными должностными лицами. | до 20 мая 2010 года | Д.С. Коргузенко органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации города |
| 5. | Устранение ошибок и недочётов в размещённых на сайте города сведениях о муниципальных услугах | до 25 мая 2010 г | Д.С. Коргузенко органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации города |
| 6. | Обеспечение открытого доступа к сведениям о муниципальных услугах (функциях), размещённых на сайте города. Обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, ним для копирования и заполнения в электронном виде. | до 25 мая 2010 года | Д.С. Коргузенко |
| 7. | Размещение информации о разделе сайта города «Муниципальные услуги» в городской газете «Полысаево». | до 25 мая 2010 г | В.В. Кузина |
| 8. | Обеспечить контроль и актуализацию информации о муниципальных услугах (функциях), опубликованную на официальном сайте города Полысаево. | Постоянно с 25 мая 2010 года | В.П. Куц В.Г. Рассказова органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации города |
| 9. | Организовать работу в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации города по размещению информации о муниципальных услугах (функциях), в региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций). | до 1 сентября 2010 года | В.П. Куц В.Г. Рассказова Д.С. Коргузенко органы местного самоуправления |
| 10. | Обеспечить контроль и актуализацию информации о муниципальных услугах (функциях), размещённой в региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций). | Постоянно с 1 сентября 2010 года | В.П. Куц В.Г. Рассказова Д.С. Коргузенко органы местного самоуправления |
| 11. | Закрепить должностных лиц, ответственных за предоставление сведений об услугах для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). | до 1 сентября 2010 года | В.П. Куц В.Г. Рассказова Д.С. Коргузенко органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации города |
| 12. | Организовать работу в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации города по размещению информации об услугах (функциях) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) согласно Сводному перечню первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р. | до 1 декабря 2010 года | В.П. Куц В.Г. Рассказова Д.С. Коргузенко органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации города |
| 13. | Организовать работу в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации города по размещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде. | до 1 января 2011 года | В.П. Куц В.Г. Рассказова Д.С. Коргузенко органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации города |
| 14. | Внести в нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальных услуг (административные регламенты) изменения, обеспечивающие возможность для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). | до июля 2012 года | В.П. Куц В.Г. Рассказова Д.С. Коргузенко М.Ю. Бредихина органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации города |
| 15. | Организовать работу в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации города по обеспечению возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). | до июля 2012 года | В.П. Куц В.Г. Рассказова Д.С. Коргузенко органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации города |
| 16. | Организовать работу в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации города по обеспечению возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции). | до 1 января 2013 года | В.П. Куц В.Г. Рассказова Д.С. Коргузенко органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации города |
| 17. | Организовать работу в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации города по обеспечению возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом. | до 1 января 2014 года | В.П. Куц В.Г. Рассказова Д.С. Коргузенко органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации города |