ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Кемеровской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  25.02.2011       								             №  28

г.Полысаево

(О внесении изменений в решение Полысаевского                                              (

городского Совета  народных депутатов № 179  от

15.12.2010 «Об утверждении программ управления

капитального строительства г.Полысаево»

Заслушав и обсудив информацию начальника управления (Анкудинова Л.Г.) о корректировке планов работы  управления в соответствии с решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 22.12.2010 № 180 «О бюджете   Полысаевского городского округа на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», Полысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Полысаевского городского Совета народных депутатов от 15.12.2008 г. № 179  «Об утверждении программ управления капитального строительства г.Полысаево»:

1.1. Муниципальную программу жилищного строительства на 2011 - 2013 годы утвердить в новой редакции, согласно приложению 1.

1.2. Муниципальную программу капитального строительства на 2011 - 2013 годы утвердить в новой редакции, согласно приложению 2.

1.3. Муниципальную программу строительства и ремонта автодорог, пешеходных дорожек на 2011 - 2013 годы утвердить в новой редакции, согласно приложению 3.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» без приложений. Решение с приложениями разместить на официальном сайте города.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения города (А.В.Франк) и комитет бюджету, налогам и финансам (И.А.Зайцев).

Глава города 								                В.П.Зыков

Исп.Л.Г.Анкудинова

Тел.2 59 62

УТВЕРЖДЕНА

решением городского Совета

от 25.02.2011 № 28

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА 2011 - 2013 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной целевой программы (далее -программы) | Программа жилищного строительства на 2011-2013 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Полысаевского городского округа |
| Директор программы | Заместитель главы города по ЖКХ и строительству |
| Основные разработчики программы | Управление капитального строительства города Полысаево |
| Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели | Основной целью Программы жилищного строительства является комплексное решение проблемы обеспечения жильём жителей города создание условий развития коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; Основными задачами являются: обеспечение роста темпов жилищного строительства; повышение качества и эффективности жилищного строительства; создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня доступности населения жильём через увеличение объёмов строительства жилья; привлечение частных инвестиций в жилищное строительство; обеспечение необходимой коммунальной инфраструктурой; обустройство коммунальной инфраструктурой комплексной жилой застройки; |

| Сроки и этапы реализации программы | 2011 - 2013 годы |
| --- | --- |
| Перечень основных мероприятий | 1. Оптимизация развития свободных земельных участков. 2.Проектирование и строительство объектов жилищного строительства. 3.Выполнение муниципальных обязательств по обеспечению жильём определённых категорий граждан. 4.Обустройство коммунальной инфраструктурой объектов жилищного строительства. |
|  | Управление капитального строительства г.Полысаево |
| Объёмы и источники финансирования | Всего общий объём финансирования – 2011 г.- 53 621,00 тыс.руб., 2012 г. – 38 539 60 тыс.руб., 2013 г. – 18 370,70 тыс.руб. Дополнительное финансирование в целях содействия реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников. |
| Ожидаемый конечный результат | 1. Ввод в эксплуатацию 2011 год – 13,0 тыс.кв.м., 2012 год – 14,0 тыс.кв.м., 2013 год – 15,0 тыс.кв.м. жилья. 2. Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; 3. Комфортность и безопасность условий проживания; 4. Реализация мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России», Программ «Переселение граждан города Полысаево из ветхого и аварийного жилищного фонда», предоставление жилья социально незащищённым категориям граждан, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, молодым семьям. 5. Уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда; |

| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик программы, глава города и Полысаевский городской Совет народных депутатов. |
| --- | --- |

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

По состоянию на 01.10.2010 года на учёте нуждающихся зарегистрировано 734семьи, в том числе:

- 18 семей ветеранов ВОВ;

- 47 семей инвалидов;

- 33 многодетных семьи;

- 26 семей участников боевых действий;

- 191 – дети – сироты.

В ветхом жилье и жилье и жилье признанным непригодным на 01.01.2007 года 31 480,2 кв.м. жилья (89 домов), в которых проживает 937 семей.  По итогам работы предыдущих лет введено в эксплуатацию и планируется на период 2011 – 2013 годов:

| Годы | Количество введённого жилья, кв.м. | К-т ввода (кв.м. на одного жителя) |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 12 500 | 0,41 |
| 2010 | 13 000 | 0,43 |
| 2011 (план) | 13 000 | 0,43 |
| 2012 (план) | 14 000 | 0,46 |
| 2013 (план) | 15 000 | 0,50 |

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью Программы жилищного строительства является комплексное решение проблемы обеспечения жильём жителей города

создание условий развития коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

Основными задачами являются:

- обеспечение роста темпов жилищного строительства;

- повышение качества и эффективности жилищного строительства;

- создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня доступности населения жильём через увеличение объёмов строительства жилья;

- привлечение частных инвестиций в жилищное строительство;

- обустройство коммунальной инфраструктурой комплексной жилой застройки.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Одним из приоритетов жилищной политики Кемеровской области и города является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Для реализации мероприятий по вводу в эксплуатацию жилья в 2011 году планируется выполнить следующие работы:

- Софинансирование строительства жилых домов – 2,10 млн.руб.

- Задолженность за выполненные работы по строительству жилых домов – 6,136 млн.руб.

- Предусмотрены затраты на выполнение ремонтных работ в общежитии № 9 по ул.Республиканская, реконструируемого в жилой дом в объеме 3,995 млн.руб.

- Задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту предыдущих лет – 0,395 млн.руб.

- Плата за оказание услуг за  технологическое присоединение к электрическим сетям – 3,153 млн.руб., в том числе задолженность 0,96 млн.руб.

- проектирование  строительства жилых домов №№ 13, 12  и сетей коммуникаций в квартале № 13 – 4,00 млн.руб.

- Изготовление технической документации – 0,500 млн.руб.

- Начало работ по исследованию площадки перспективной застройки на площадке по ул.Конституции – 0,05 млн.руб.

- Разработка проектов застройки вне квартальных сетей коммуникаций малоэтажной застройки на площадке по улице Конституции  – 0,1 млн.руб.

- Задолженность за выполненные проектные работы – 6,534 млн.руб.

- Для возможности подключения   строящихся объектов в 13 квартале к системам коммуникаций, согласно полученным техническим условиям необходимо выполнить работы:

- строительство вне квартальных сетей коммуникаций 8,166 млн.руб.

- строительство сетей коммуникаций к жилым домам – 2,776 млн.руб.

  - Задолженность за выполненные работы по строительству сетей коммуникаций (малоэтажная застройка, квартал № 13) – 15,716 млн.руб.

Программой на 2012 год предусмотрены мероприятия:

- Софинансирование строительства жилых домов – 0,50 млн.руб.

- Плата за оказание услуг за  технологическое присоединение к электрическим сетям – 2,00 млн.руб.

- Изготовление технической документации – 0,25 млн.руб.

- Рабочий проект строительства сетей коммуникаций квартала № 13 – 1,00 млн.руб.

- Геологические изыскания и разработка проектов 4 жилых домов к квартале № 13 – 6,386 млн.руб.

- Проекты жилых домов малоэтажной застройки на площадке по ул.Конституции – 1,0 0млн.руб.

- строительство вне квартальных сетей коммуникаций  квартала № 13 -11,663 млн.руб.

- Строительство сетей коммуникаций к жилым домам – 15,74 млн.руб.

Программой на 2013 год предусмотрены мероприятия:

- Софинансирование строительства жилых домов – 0,50 млн.руб.

- Плата за оказание услуг за  технологическое присоединение к электрическим сетям – 2,00 млн.руб.

- Изготовление технической документации – 0,25 млн.руб.

- Геологические изыскания и разработка проектов 4 жилых домов к квартале № 13, микрорайоне «В», малоэтажной застройке – 1,50 млн.руб.

- Разработка рабочей документации строительства многоэтажных жилых домов – 3,20 млн.руб.

- Проекты жилых домов малоэтажной застройки на площадке по ул.Конституции – 0,50 млн.руб.

- Строительство сетей коммуникаций  к малоэтажной застройке на площадке по ул.Конституции -5,420 млн.руб.

- Строительство сетей коммуникаций к жилым домам квартала № 13, микрорайона «В» – 5,0 млн.руб.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для реализации намеченных мероприятий, обеспечивающих ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства из необходимых в

2011 г.- 100 573,13 тыс.руб. утверждено лимитом 53 621,00 тыс.руб., из необходимых в 2012 г. -  49 907,00 тыс.руб. утверждено лимитом 38 539,60 тыс.руб., из необходимых в 2013 г. – 34 230,00 тыс.руб. утверждено лимитом 18 370,7 тыс.руб.

Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.

КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Участники реализации Программы взаимосвязаны и составляют систему исполнения мероприятий с выполнением ими следующих функций:

- УКС города составляет титульные списки на строительство жилых домов.

- Мероприятия, предусматривающиеся Программой выносятся на рассмотрение Коллегии администрация Полысаевского городского округа и утверждаются полысаевским городским Советом народных депутатов.

- После принятия бюджета города на текущий год финансовым управлением  доводится лимит управлению капитального строительства.

- УКС г.Полысаево заключает договоры с исполнителями Программы по целевому использованию выделенных лимитов и предоставляет необходимые отчёты.

- финансовое управление города выделяет средства на реализацию Программы из местного бюджета в соответствии с утверждёнными объёмами финансирования.

- Заместитель главы города по ЖКХ и строительству  координирует деятельность всех участников по выполнению Программы.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Управление Программой и контроль за её использованием осуществляется в рабочем порядке.

Для надлежащего исполнения Программы создан механизм контроля: ежемесячные отчёты исполнителей Программы перед органами государственной статистики, по освоению выделенных средств и целевому их использованию, соблюдению графика строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

ПРОГРАММА

Жилищного строительства на 2011 год

| № пп | Мероприятия | Раздел | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | утверждено лимитом |
| 1 | Жилищное строительство |  | 43 850,81 | 15 534,82 |
| 1.1. | Софинансирование из средств местного бюджета |  | 34 711,96 | 8 235,96 |
| 1.1.1. | Задолженность за выполненые работы по строительству домов №№ 2, 3, 4 в квартале № 13. Доплата за излишне предоставленную площадь (2008г) | 0501 7950011 003 310 | 3 386,32 | 3 386,32 |
| 1.1.2. | Задолженность за выполненые работы по строительству дома № 15 в квартале № 13. Доплата за излишне предоставленную площадь (2010г) | 0501 7950011 003 310 | 2 587,64 | 2 587,64 |
| 1.1.3. | Задолженность за выполненные работы дом № 16 в квартале № 13 | 0501 7950011 003 310 | 162,00 | 162,00 |
| 1.1.4. | Софинансирование строительства жилых домов малоэтажной застройки | 0501 7950011 003 310 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| 1.1.5 | Софинансирование строительства жилых домов квартала № 13 (сейсмика № 16, 14) | 0501 7950011 003 310 | 23 576,00 | 100,00 |
| 1.2. | Текущий и капитальный ремонт |  | 5 123,53 | 4 145,53 |
| 1.2.1. | Замена системы электроснабжения мест общего пользования, перенос электрощитовой в общежитии № 9 по ул.Республиканская, реконструируемого в жилой дом | 0501 7950011 003 310 | 500,00 | 500,00 |
| 1.2.2. | Общестроительные работы в здании по ул.Республиканская дом 9, реконструируемого под многоквартирный жилой дом | 0501 7950011 003 310 | 4 228,00 | 3 250,00 |
| 1.2.3. | Задолженность за выполненные работы. | 0501 7950011 003 310 | 383,98 | 383,98 |
| 1.2.4. | Задолженность за выполненные работы (Республиканская, 11) | 0501 7950011 003 310 | 11,55 | 11,55 |
| 1.3. | Плата за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 4 015,33 | 3 153,33 |
| 1.3.1. | Задолженность за техприсоединение КНС, дом № 15 квартала № 13 | 0501 7950011 003 226 | 960,33 | 960,33 |
| 1.3.3. | Дома квартала № 13, малоэтажное строительство | 0501 7950011 003 226 | 3 055,00 | 2 193,00 |
| 2. | Проектные работы |  | 18 676,00 | 11 429,00 |
| 2.1. | Разработка рабочей документации строительства жилых домов №№ 13, 12 в квартале № 13. | 0501 7950011 003 226 | 3 193,00 | 2 500,00 |
| 2.2. | Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование домов №№ 13, 12 в квартале № 13. | 0501 7950011 003 226 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2.3. | Изготовление технических и кадастровых паспортов дома № 9 по ул.Республиканской, домов №№ 14, 16 квартала № 13. | 0501 7950011 003 226 | 300,00 | 300,00 |
| 2.4. | Изготовление технических и кадастровых паспортов сетей коммуникаций к домам квартала № 13, малоэтажного строительства. | 0501 7950011 003 226 | 200,00 | 200,00 |
| 2.5. | Рабочий проект вне квартальных сетей коммуникаций квартала № 13 (водопровод В10, канализации К13) | 0501 7950011 003 226 | 1 000,00 | 500,00 |
| 2.6. | Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под малоэтажное строительство на площадке по ул.Конституции. | 0501 7950011 003 226 | 1 200,00 | 50,00 |
| 2.7. | Проект малоэтажной застройки на площадке по ул.Конституции. | 0501 7950011 003 226 | 4 000,00 | 50,00 |
| 2.8. | Рабочий проект внеквартальных сетей (тепловые сети, канализация, водопровод) к малоэтажной застройке на площадке по ул.Конституции. Согласования, экспертиза. | 0501 7950011 003 226 | 860,00 | 50,00 |
| 2.9. | Обследование строительных конструкций здания дома № 9 по ул. Республиканской | 0501 7950011 003 226 | 300,00 | 156,00 |
| 2.10. | Разработка проекта реконструкции общежития № 9 по ул.Республиканской в многоквартирный жилой дом | 0501 7950011 003 226 | 89,00 | 89,00 |
| 2.11. | Задолженность за выполненные работы | 0501 7950011 003 226 | 6 534,00 | 6 534,00 |
| 3. | Обустройство коммунальной инфраструктурой |  | 38 046,32 | 26 657,18 |
| 3.1. | Задолженность за выполненные работы (сети малоэтажной застройки, квартала № 13) | 0501 7950011 003 310 | 15 716,00 | 15 716,00 |
| 3.2. | Строительство внеквартальных сетей коммуникаций квартала № 13 | 0501 7950011 003 310 | 14 280,00 | 8 165,18 |
| 3.3. | Внутриквартальные сети к домам квартала № 13 | 0501 7950011 003 310 | 8 050,32 | 2 776,00 |
|  | ВСЕГО по программе |  | 100 573,13 | 53 621,00 |

ПРОГРАММА

Жилищного строительства на 2012 год

| № пп | Мероприятия | Раздел | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | утверждено лимитом |
| 1 | Жилищное строительство |  | 7 500,00 | 2 500,00 |
| 1.1. | Софинансирование строительства домов | 0501 7950011 003 310 | 5 500,00 | 500,00 |
| 1.1.1. | Софинансирование строительства домов в квартале № 13. | 0501 7950011 003 310 | 5 500,00 | 500,00 |
| 1.2. | Плата за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.2.1. | Дома квартала № 13 | 0501 7950011 003 226 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2. | Проектные работы |  | 10 636,00 | 8 636,00 |
| 2.1. | Разработка рабочей документации строительства жилых домов в квартале № 13 (4 дома) | 0501 7950011 003 226 | 6 386,00 | 4 386,00 |
| 2.2. | Изготовление технических и кадастровых паспортов | 0501 7950011 003 226 | 250,00 | 250,00 |
| 2.3. | Рабочий проект сетей коммуникаций квартала № 13 | 0501 7950011 003 226 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2.4. | Рабочий проект жилых домов малоэтажной застройки на площадке по ул.Конституции. | 0501 7950011 003 226 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2.5. | Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование домов в квартале № 13 (4 дома). | 0501 7950011 003 226 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3. | Обустройство коммунальной инфраструктурой |  | 31 771,00 | 27 403,60 |
| 3.1. | Строительство внеквартальных сетей коммуникаций квартала № 13 | 0501 7950011 003 310 | 12 031,00 | 11 663,60 |
| 3.2. | Строительство наружных сетей к домам квартала № 13. | 0501 7950011 003 310 | 19 740,00 | 15 740,00 |
|  | ВСЕГО по программе |  | 49 907,00 | 38 539,60 |

ПРОГРАММА

Жилищного строительства на 2013 год

| № пп | Мероприятия | Раздел | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | утверждено лимитом |
| 1 | Жилищное строительство |  | 7 500,00 | 2 500,00 |
| 1.1. | Софинансирование строительства жилых домов | 0501 7950011 003 310 | 5 500,00 | 500,00 |
| 1.1.1. | Софинансирование строительства жилых домов в квартале № 13, квартале "В" | 0501 7950011500 310 | 5 500,00 | 500,00 |
| 1.2. | Плата за оказание услуг за технологи- ческое присоединение к электрическим сетям |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.2.1 | Дома квартала № 13, квартала "В" | 0501 7950011 003 226 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2. | Проектные работы |  | 6 950,00 | 5 450,70 |
| 2.1. | Разработка рабочей документации строительства жилых домов | 0501 7950011 003 226 | 3 200,00 | 3 200,70 |
| 2.2. | Проект домов малоэтажной застройки на площадке по ул. Конституции. | 0501 7950011 003 226 | 2 000,00 | 500,00 |
| 2.5. | Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование домов в квартале № 13, квартал "В", малоэтажной застройки. | 0501 7950011 003 226 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2.4. | Изготовление технических и кадастровых паспортов | 0501 7950011 003 226 | 250,00 | 250,00 |
| 3. | Обустройство коммунальной инфраструктурой |  | 19 780,00 | 10 420,00 |
| 3.1. | Строительство наружных сетей к домам квартал № 13, квартала "В" | 0501 79500110 003 310 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3.2. | Строительство сетей коммуникаций к малоэтажной застройке по ул.Конституции. | 0501 79500110 003 310 | 14 780,00 | 5 420,00 |
|  | ВСЕГО по программе |  | 34 230,00 | 18 370,70 |

УТВЕРЖДЕНА

решением городского Совета

от 25.02.2011 № 28

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2011 – 2013 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной целевой программы (далее -программы) | Капитальное строительство на 2011 – 2013 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Полысаевсгоко городского округа |
| Директор программы | Заместитель главы города по ЖКХ и строительству |
| Основные разработчики программы | Управление капитального строительства города Полысаево |

| Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели | Основной целью Программы капитального строительства является комплексное решение проблемы реконструкции объектов коммунальной сферы, с целью увеличения производственной мощности, подготовка проектно- сметной документации для реализации национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение» обеспечивающих комфортные условия проживания; Основными задачами являются: обеспечение темпов роста жилищного строительства; обустройство коммунальной инфраструктурой жилой застройки; - снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса; - развитие сети дошкольных образовательных учреждений; |
| --- | --- |

| Сроки и этапы реализации программы | 2011 – 2013 годы |
| --- | --- |
| Перечень основных мероприятий | 1.Оптимизация развития свободных земельных участков. 2.Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства. 3.Развитие сети и обеспечение доступности дошкольного образования в городе Полысаево; 4. Повышение информированности населения. |
| Исполнитель Программы и основных мероприятий | Управление капитального строительства г.Полысаево |
| Объёмы и источники финансирования | Всего общий объём финансирования 2011 г.– 10,000 тыс.руб. 2012 г. – 10,000 тыс.руб. 2013 г. – 16,500 млн. руб. Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников. |

| Ожидаемый конечный результат | 1.Повышение надёжности электроснабжения объектов капитального строительства 2. Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; 3. Комфортность и безопасность условий проживания; 4. Снижение потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; 5 Улучшить экологическое состояние на территории Кемеровской области. 6. Реализация мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России», «Образование», «Здравоохранение». |
| --- | --- |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик программы, глава города и Полысаевский городской Совет народных депутатов. |

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время ведётся активная работа по застройке квартала № 13. Для  обеспечения жителей нового микрорайона социальной инфраструктурой необходима разработка проекта строительства нового детского сада на 150 мест.

Школа № 17 не укомплектована достаточным количеством современных помещений для учебной работы. Необходимо проектирование блока начальной школы и спортивного зала.

Остро стоит вопрос об отсутствии специализированных помещений для организации работы детской и взрослой поликлиник. В настоящее время поликлиники расположены в приспособленных помещениях первых этажей жилых домов, что вызывает справедливое нарекание, как со стороны жителей, так и со стороны работников медицинских учреждений.

Из-за отсутствия финансирования не закончена работа по реконструкции котельной ППШ, с целью увеличением мощности по выпуску тепловой энергии до 80 Гкл/час. В связи с этим возникают трудности по обеспечению бесперебойного теплоснабжения города.

Для обеспечения достижения нормального качества очистки стоков и увеличения пропускной способности, в связи с увеличением объёмов проектируемого строительства закончена работы по проектированию реконструкции очистных сооружений канализационных стоков города. Проектом предусмотрен переход на механическую очистку стоков, вместо неработающей первой очереди очистных сооружений, будут выполнены сооружения биологической очистки, воздуходувная станция.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью Программы капитального строительства является комплексное решение проблемы реконструкции объектов коммунальной сферы, с целью увеличения производственной мощности, подготовка проектно- сметной документации для реализации национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение»  обеспечивающих комфортные условия проживания;

Основными задачами являются:

- обеспечение темпов роста жилищного строительства;

- обустройство коммунальной инфраструктурой комплексной жилой застройки;

- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса;

- развитие сети дошкольных и школьных образовательных  учреждений;

- укрепление первичного звена медицинской помощи.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программные мероприятия включают в себя спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Указанные мероприятия направлены на  решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения.

Программой на 2011 год предусмотрены мероприятия по:

- Погашению задолженности за выполненные работы 0,554 млн.руб.

- Строительство теплосети от котельной № 28 до стадиона имени А.Н.Абрамова – 2,300 млн.руб.

- Оплате за технологическое присоединение к сетям электроснабжения объектов капитального строительства – 2,100 млн.руб.

- Доработке и прохождению экспертизы проекта реконструкции котельной ППШ – 0,900 млн.руб.

- Изготовление технической документации – 0,050 млн.руб.

- Разработка проекта ДОУ  в квартале № 13 – 2,596 млн.руб.

- Разработка проекта строительства теплосети от котельной № 28 до стадиона имени А.Н.Абрамова – 1,500 млн.руб.

Программой на 2012 год предусмотрены мероприятия по:

- Оплате за технологическое присоединение к сетям электроснабжения объектов капитального строительства (ДОУ)– 5,30 млн.руб.

- Разработке проекта корпуса поликлиники – 2,40 млн.руб.

- Софинансированию строительства очистных сооружений – 0,05 млн.руб.

- Софинансированию строительства ДОУ в квартале № 13  – 0,05 млн.руб.

- Строительство сетей коммуникаций к ДОУ в квартале № 13 – 2,000 млн.руб.

- Оформление технической документации на ДОУ – 0,200 млн.руб.

Программой на 2013 год предусмотрены мероприятия по:

- Оплате за технологическое присоединение к сетям электроснабжения объектов капитального строительства – 2,000 млн.руб.

- Строительству сетей коммуникаций  к блоку начальной школы МОУ «школа № 17»– 2,000 млн.руб.

- Строительство блока начальной школы МОУ «школа № 17» - 5,000 млн.руб.

- Софинансированию строительства очистных сооружений – 7,500 млн.руб.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для реализации намеченных мероприятий, из необходимых в 2011 году 14 407,09 тыс.руб. утверждено лимитом 10 000,0 тыс.руб., из необходимых в 2012 году 19 100,0 тыс.руб. утверждено лимитом 10 000,0 тыс.руб., 2013 год – 16 500,0 тыс.руб.:

Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников.

КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Участники реализации Программы взаимосвязаны и составляют систему исполнения мероприятий с выполнением ими следующих функций:

- УКС города разрабатывает программу реализации намеченных мероприятий.

- Мероприятия, предусматривающиеся Программой выносятся на рассмотрение Коллегии администрация Полысаевского городского округа и утверждаются Полысаевским городским Советом народных депутатов.

- УКС г.Полысаево заключает муниципальные контракты с исполнителями Программы по целевому использованию выделенных лимитов и предоставляет необходимые отчёты.

- финансовое управление города выделяет средства на реализацию Программы из местного бюджета в соответствии с утверждёнными объёмами финансирования.

- Заместитель главы города по ЖКХ и строительству координирует деятельность всех участников по выполнению Программы.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Управление Программой и контроль за её использованием осуществляется в рабочем порядке.

Для надлежащего исполнения Программы создан механизм контроля: ежемесячные отчёты исполнителей Программы перед органами государственной статистики, по освоению выделенных средств и целевому их использованию, соблюдению графика строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

ПРОГРАММА

Капитального строительства на 2011 год

| № пп | Мероприятия | Раздел | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | утверждено лимитом |
| 1.1. | Прочее строительство |  | 2 854,09 | 2 854,09 |
| 1.1.1. | Задолженность за выполненные работы | 0412 7950010 500 225 | 372,00 | 372,00 |
| 1.1.2. | Задолженность за выполненные работы | 0412 7950010 003 310 | 6,09 | 6,09 |
| 1.1.3. | Задолженность за выполненные работы | 0412 7950010 500 226 | 176,00 | 176,00 |
| 1.1.4. | Строительство теплосети от котельной № 28 до стадиона имени А.Н.Абрамова |  | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 1.2. | Оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 4 283,00 | 2 100,00 |
| 1.2.1. | Реконструкция котельной ППШ. Оптимизация теплоснабжения г.Полысаево. | 0412 7950010 003 226 | 4 283,00 | 2 100,00 |
| 1.3. | Проектные работы |  | 7 270,00 | 5 045,91 |
| 1.3.1. | Экспертиза проекта "Реконструкция котельной ППШ" | 0412 7950010 003 226 | 700,00 | 700,00 |
| 1.3.2. | Изготовление технических и кадастровых паспартов сетей и объектов капитального строительства | 0412 7950010 003 226 | 150,00 | 50,00 |
| 1.3.3. | Разработка проекта ДОУ квартале № 13 (РП, геодезические, геологические, геофизические изыскания, экспертиза) | 0412 7950010 003 226 | 4 320,00 | 2 595,91 |
| 1.3.4. | Доработка проекта реконструкции котельной ППШ | 0412 7950010 003 226 | 600,00 | 200,00 |
| 1.3.5. | Разработка проекта строительства теплосети от котельной № 28 до стадиона имени А.Н.Абрамова | 0412 7950010 003 226 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | ВСЕГО по программе |  | 14 407,09 | 10 000,00 |

ПРОГРАММА

Капитального строительства на 2012 год

| № пп | Мероприятия | Раздел | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | утверждено лимитом |
| 1. | Прочее строительство |  | 7 100,00 | 2 100,00 |
| 1.1. | Объекты капитального строительства (очистные сооружения) | 0412 7950010 003 310 | 3 700,00 | 50,00 |
| 1.2. | Строительство ДОУ в квартале № 13 | 0412 7950010 003 310 | 1 400,00 | 50,00 |
| 1.3. | Строительство сетей коммуникаций к ДОУ в квартале № 13 | 0412 7950010 003 310 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2. | Оплате за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 2.1. | Детское образовательное учреждение в квартале № 13 | 0412 7950010 003 226 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 3. | Проектные работы |  | 6 700,00 | 2 600,00 |
| 3.1. | Разработка проекта корпуса поликлиники (РП, геодезические, геологические, геофизические изыскания, экспертиза) | 0412 7950010 003 226 | 6 500,00 | 2 400,00 |
| 3.2. | Оформление технической документации на ДОУ | 0412 7950010 003 226 | 200,00 | 200,00 |
|  | ВСЕГО по программе |  | 19 100,00 | 10 000,00 |

ПРОГРАММА

Капитального строительства на 2013 год

| № пп | Мероприятия | Раздел | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | утверждено лимитом |
| 1. | Прочее строительство |  | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 1.1. | Объекты капитального строительства (очистные сооружения) | 0412 7950010 003 310 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 1.2. | Строительство блока начальной школы МОУ "школа № 17" | 0412 7950010 003 310 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.3. | Строительство сетей коммуникаций к блоку начальной школы МОУ "школа № 17" | 0412 7950010 003 310 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2. | Оплате за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.1. | Объекты капитального строительства | 0412 7950010 003 226 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | ВСЕГО по программе |  | 16 500,00 | 16 500,00 |

УТВЕРЖДЕНА

решением городского Совета

от 25.02.2011 № 28

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА АВТОДОРОГ, ПЕШЕХОДНЫХ   ДОРОЖЕК

НА 2011 – 2013 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной целевой программы (далее -программы) | Строительство и ремонт автодорог, пешеходных дорожек на 2011 – 2013 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Полысаевского городского округа |
| Директор программы | Заместитель главы города по ЖКХ и строительству |
| Основные разработчики программы | Управление капитального строительства города Полысаево |
| Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели | Целью программы является содействие экономическому росту, укреплению единого экономического пространства города, а также повышению уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог местного значения, соответствующей потребностям экономики, населения и города. Основными задачами являются: увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог города; снижение уровня аварийности на дорогах города. повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности населения за счет формирования единой сети автомобильных дорог автомобильных дорог местного значения. обеспечение жителей города сетью пешеходных дорожек. |

| Сроки и этапы реализации программы | 2011 - 2013 годы. |
| --- | --- |
| Перечень основных мероприятий | 1.Оптимизация развития свободных земельных участков. 2.Проектирование и строительство внеквартальных дорог города. 3.Проектирование и строительство внутриквартальных поездов и пешеходных дорожек. |
| Исполнитель Программы и основных мероприятий | Управление капитального строительства г.Полысаево |
| Объёмы и источники финансирования | Всего общий объём финансирования 2011 г. – 20 000,0 тыс.руб. 2012 г. – 15 000,0 тыс.руб. 2013 г. – 15 000,0 тыс.руб. Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников. |
| Ожидаемый конечный результат | 1.Выполнение проектных работ и обеспечение возможности строительства единой дорожной сети города. 2. Обустройство строящихся кварталов и микрорайонов сетью автодорог и пешеходных дорожек. 3. Обеспечение маршрутов движения автобусов к застраиваемым районам. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик программы, глава города и Полысаевский городской Совет народных депутатов. |

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Протяжённость автодорог города составляет 154,42 км, в том числе 45,17 км (29,3%) с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием. Техническое состояние большинства городских автодорог по своим параметрам и типам дорожных одежд не соответствует возрастающим требованиям движения. Увеличение его интенсивности ведёт к ускоренному разрушению дорожных покрытий и требует дополнительных финансовых ресурсов для восстановления и усиления покрытия. Ежегодно администрацией города уделяется должное внимание реализации мероприятий по снижению аварийности на дорогах.

Программой предусмотрены мероприятия по  обеспечению технической документацией, строительство автодорог к вводимым объектам капитального строительства и обеспечение безопасности движения пешеходов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью программы является содействие экономическому росту, укреплению единого экономического пространства города, а также повышению уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог местного значения, соответствующей потребностям экономики, населения и города.

- увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог города;

- снижение уровня аварийности на дорогах города.

- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения  для населения и хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности населения за счет формирования единой сети автомобильных дорог автомобильных дорог местного значения.

- обеспечение жителей города сетью пешеходных дорожек.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программой на 2011 год предусмотрены мероприятия по:

- Погашению задолженность за выполненные работы – 15,3 млн.руб.

- Изготовлению технической и проектной документации – 0,550 млн.руб.

- Строительству внутриквартальных  проездов к домам квартала № 13 – 0,500 млн.руб.

- Строительству внеквартальных  автодорог квартала № 13 – 0,500  млн.руб.

- Строительству внутриквартальных  проездов к дому № 9 по ул.Республиканской – 1,250 млн.руб.

- Строительство пешеходных дорожек от квартала №13 к ДОУ № 35 и к ул. Луначарского  – 0,900 млн.руб.

- Текущий ремонт автодорог города – 1,00 млн.руб.

Программой на 2012 год предусмотрены мероприятия по:

- Изготовлению технической и проектной документации – 1,200 млн.руб.

- Строительству внутриквартальных  проездов к домам квартала № 13 – 4,000  млн.руб.

- Строительству внеквартальных  автодорог квартала № 13 – 8,300  млн.руб.

- Строительство пешеходных дорожек  – 0,800 млн.руб.

- Текущий ремонт автодорог города – 0,700 млн.руб.

Программой на 2013 год предусмотрены мероприятия по:

- Изготовлению технической  документации – 0,250 млн.руб.

- Строительству внутриквартальных  проездов к домам квартала № 13 – 4,750  млн.руб.

- Строительству внеквартальных  автодорог квартала № 13 – 6,800  млн.руб.

- Строительство пешеходных дорожек  – 1,200 млн.руб.

- Текущий ремонт автодорог города – 2,000 млн.руб.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для реализации намеченных мероприятий, из необходимых в

2011 г.- 32 250,0 тыс.руб. утверждено лимитом 20 000,0 тыс.руб., из необходимых в 2012 г. – 28 000,0 тыс.руб. утверждено лимитом 15 000,0 тыс.руб., из необходимых в 2013 г. – 24 700,0 тыс.руб. утверждено лимитом 15 000,0 тыс.руб.

Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников.

КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Участники реализации Программы взаимосвязаны и составляют систему исполнения мероприятий с выполнением ими следующих функций:

- УКС города составляет титульные списки на строительство жилых домов.

- Мероприятия, предусматриваемые Программой выносятся на рассмотрение Коллегии администрация Полысаевского городского округа и утверждаются полысаевским городским Советом народных депутатов.

- УКС г.Полысаево заключает договоры с исполнителями Программы по целевому использованию выделенных лимитов и предоставляет необходимые отчёты.

- финансовое управление города выделяет средства на реализацию Программы из местного бюджета в соответствии с утверждёнными объёмами финансирования.

- Заместитель главы города по ЖКХ и строительству координирует деятельность всех участников по выполнению Программы.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Управление Программой и контроль за её использованием осуществляется в рабочем порядке.

Для надлежащего исполнения Программы создан механизм контроля: ежемесячные отчёты исполнителей Программы перед органами государственной статистики, по освоению выделенных средств и целевому их использованию, соблюдению графика строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

ПРОГРАММА

Строительства и ремонт автодорог, пешеходных дорожек 2011 год

| № пп | Мероприятия | Раздел | затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | утверждено лимитом |
| 1. | Проектные работы |  | 1 150,00 | 550,00 |
| 1.1. | Изготовление технических и кадастровых паспортов автодорог | 0503 7950015 003 226 | 150,00 | 50,00 |
| 1.2. | Рабочий проект автодорог Западная, Северная. | 0503 7950015 003 226 | 1 000,00 | 500,00 |
| 2. | Строительство пешеходных дорожек |  | 900,00 | 900,00 |
| 2.1. | Строительство пешеходной дорожки от квартала № 13 к ДОУ № 35 | 0503 7950015 003 310 | 450,00 | 450,00 |
| 2.2. | Строительство пешеходной дорожки к ул.Луначарского | 0503 7950015 003 310 | 450,00 | 450,00 |
| 3. | Строительство автодорог |  | 15 900,00 | 2 250,00 |
| 3.1. | Строительство внеквартальных проездов к кварталу № 13. ул.Западная | 0503 7950015 003 310 | 6 500,00 | 500,00 |
| 3.2. | Строительство внутриквартальных проездов к домам квартала № 13 | 0503 7950015 003 310 | 7 500,00 | 500,00 |
| 3.3. | Строительство проезда к дому № 9 по ул.Республиканской | 0503 7950015 003 310 | 1 900,00 | 1 250,00 |
| 4. | Задолженность за выполненные работы 2008-2009 годов |  | 15 300,00 | 15 300,00 |
| 4.1. | Задолженность за выполненные работы | 0503 7950015 500 225 | 1 995,00 | 1 995,00 |
| 4.2. | Задолженность за выполненные работы | 0503 7950015 003 310 | 13 305,00 | 13 305,00 |
| 5. | Текущий ремонт автодорог | 0503 7950015 003 225 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 5.1. | Текущий ремонт автодорог: ул.Космонавтов, проезд от ул.Крупской к посёлкам шахт Октябрьская, Полысаевская, Заречная, Сибирская. | 0503 7950015 500 225 | 2 000,00 | 1 000,00 |
|  | ВСЕГО по программе |  | 35 250,00 | 20 000,00 |

ПРОГРАММА

Строительства и ремонт автодорог, пешеходных дорожек 2012 год

| № пп | Мероприятия | Раздел | затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | утверждено лимитом |
| 1. | Проектные работы |  | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 1.1. | Изготовление технических и кадастровых паспортов автодорог | 0503 7950015 003 226 | 200,00 | 200,00 |
| 1.2. | Разработка проектной документации | 0503 7950015 003 226 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2. | Строительство пешеходных дорожек |  | 800,00 | 800,00 |
| 2.1. | Строительство пешеходных дорожек | 0503 7950015500 225 | 800,00 | 800,00 |
| 3. | Строительство автодорог |  | 24 000,00 | 12 300,00 |
| 3.1. | Строительство внеквартальных проездов к кварталу № 13. ул.Северная, Восточная | 0503 7950015 003 310 | 15 800,00 | 8 300,00 |
| 3.2. | Строительство внутриквартальных проездов к домам квартала № 13 | 0503 7950015 003 310 | 8 200,00 | 4 000,00 |
| 4. | Текущий ремонт автодорог |  | 2 000,00 | 700,00 |
| 4.1. | Текущий ремонт автодорог. | 0503 7950015 500 225 | 2 000,00 | 700,00 |
|  | ВСЕГО по программе |  | 28 000,00 | 15 000,00 |

ПРОГРАММА

Строительства и ремонт автодорог, пешеходных дорожек 2013 год

| № пп | Мероприятия | Раздел | затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | утверждено лимитом |
| 1. | Проектные работы |  | 250,00 | 250,00 |
| 1.1. | Изготовление технических и кадастровых паспартов автодорог | 0503 7950015 003 226 | 250,00 | 250,00 |
| 2. | Строительство пешеходных дорожек |  | 2 500,00 | 1 200,00 |
| 2.1. | Строительство пешеходных дорожек | 0503 7950015500 225 | 2 500,00 | 1 200,00 |
| 3. | Строительство автодорог |  | 19 950,00 | 11 550,00 |
| 3.1. | Строительство внеквартальных проездов к многоквартирным жилым домам | 0503 7950015 003 310 | 11 500,00 | 6 800,00 |
| 3.2. | Строительство внутриквартальных проездов к жилым домам домам | 0503 7950015 003 310 | 8 450,00 | 4 750,00 |
| 4. | Текущий ремонт автодорог |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4.1. | Текущий ремонт автодорог. |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | ВСЕГО по программе |  | 24 700,00 | 15 000,00 |